|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 | Таблица № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие транспортной системы Октябрьского района»

за 6 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП | км | 475,6 | 533,06 | - | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | 475,6 | отсутствует | 533,06 |  |
| 1.2 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | процентов | 38,0 | 29,5 | - | «Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 38,0 | отсутствует | 29,5 |  |
| 1.3 |  | Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог | МП | км | 10,3 | 1,695 | - | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | 10,3 | отсутствует | 10,3 |  |
| 1.4 |  | Увеличение численности перевозки пассажиров | МП | тыс.чел. | 1680 | 1661,2 | - | «Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 1680,0 | отсутствует | 1680,0 |  |
| 1.5 |  | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | человек | 6 | 1 | - | «Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | 6 | отсутствует | 6 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 192187,4 | 192187,4 | 192187,4 | 192187,4 | 43521,6 | 22,6 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 192187,4 | 192187,4 | 192187,4 | 192187,4 | 43521,6 | 22,6 |  |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджета Ростовской области | 80987,5 | 80987,5 | 80987,5 | 80987,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 111199,9 | 111199,9 | 111199,9 | 111199,9 | 43521,6 | 39,3 |  |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» | 81806,1 | 81806,1 | 81806,1 | 81806,1 | 89,0 | 0,1 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего) из них: | 81806,1 | 81806,1 | 81806,1 | 81806,1 | 89,0 | 0,1 |  |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджета Ростовской области | 80987,5 | 80987,5 | 80987,5 | 80987,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 818,6 | 818,6 | 818,6 | 818,6 | 89,0 | 10,8 |  |
| Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных - дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), из них: | 110381,3 | 110381,3 | 110381,3 | 110381,3 | 43432,6 | 39,3 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 110381,3 | 110381,3 | 110381,3 | 110381,3 | 43432,6 | 39,3 |  |
| Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 110381,3 | 110381,3 | 110381,3 | 110381,3 | 43432,6 | 39,3 |  |