Единый аналитический план реализации

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

на 2024 год в редакции от 14.11.2024

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | Х | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 175364,1 | 80987,5 | 0,0 | 94376,6 | X |
| 2. | Муниципальный проект «Дорожная сеть» | Х | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 80987,5 | 80987,5 | 0,0 | 0,0 | X |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Х | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 94376,6 | 0,0 | 0,0 | 94376,6 | X |
| 1.1. | Контрольная точка 1.1.1. проведен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.2. заключен контракт на проектно-изыскательские работы | Х | 13.06.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.3. выполнены проектно-изыскательские работы | Х | 11.07.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.4. финансирование выполненных работ | Х | 27.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5. | Мероприятие 2. Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6. | Контрольная точка 2.1.1. проведен аукцион на выполнение проектных работ | Х |  | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 2.1.2. заключен контракт на проектные работы | Х | 13.06.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.8. | Контрольная точка 2.1.3. выполнены проектные работы | Х | 20.09.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.9. | Контрольная точка 1.1.4. финансирование выполненных работ | Х | 04.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.10. | Мероприятие 3. Выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.11. | Контрольная точка 3.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объектов | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.12. | Контрольная точка 3.1.2. заключен контракт на капитальный ремонт объектов | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.13. | Контрольная точка 3.1.3. выполнены работы по капитальному ремонту объектов | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.14. | Контрольная точка 3.1.4. финансирование выполненных работ | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.15. | Мероприятие 4. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | X | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.16. | Контрольная точка 4.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | 23.01.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.17. | Контрольная точка 4.1.2. заключен контракт на ремонт объектов дорожного хозяйства | Х | 05.02.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.18. | Контрольная точка 4.1.3. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | 14.06.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.19. | Контрольная точка 4.1.4. финансирование выполненных работ | Х | 19.07.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.20. | Мероприятие 5. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | Х | Х | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.21. | Контрольная точка 5.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | Х | В течение года | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.21. | Контрольная точка 5.1.2. заключен контракт на содержание автомобильных дорог | Х | В течение года | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.22. | Контрольная точка 5.1.3. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | Х | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.23. | Контрольная точка 5.1.4. финансирование выполненных работ | Х | 31.12.2024 | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по Муниципальной программе «Развитие транспортной системы» | X | X | X | 175364,1 | 80987,5 | 0,0 | 94376,6 | X |
|  |  | X | X | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. | 175364,1 | 80987,5 | 0,0 | 94376,6 | X |