	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Администрации Октябрьского района 
______________________ Бутова Л.А.
                                                      (подпись)

«____» ________________2024 год

(дата)


ПАСПОРТ

иного муниципального проекта «Современные образовательные организации»
1. Основные положения

	Краткое наименование иного муниципального проекта
	Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор иного муниципального проекта
	
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района 

	Руководитель иного муниципального проекта
	Тараско Анна Александровна
	Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района

	Администратор иного муниципального проекта
	Шульженко Владимир Николаевич
	Заместитель начальника по комплексному обслуживанию образовательных организаций отдела образования Администрации Октябрьского района

	Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области
	Государственная программа Российской Федерации
	«Развитие образования»

	
	Государственная программа Ростовской области
	«Развитие образования»


2. Показатели иного муниципального проекта «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	значение
	дата
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год


	

	1.
	Задача «Созданы условия для обеспечения доступности качественного образования за счет строительства, реконструкции, газификации и приобретения объектов недвижимости, 
а также приобретения модульных зданий»

	1.1
	Количество капитально отремонтированных, реконструированных, приобретенных модульных образовательных организаций
	%
	2
	2023
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	Отдел образования Администрации Октябрьского района


3. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иного муниципального проекта «Современные образовательные организации»
	№ 
п/п
	Наименование иного муниципального проекта, 
мероприятия, источник финансового обеспечения
	Код бюджетной
классификации и расходов
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	Иной муниципальный проект «Современные образовательные организации» всего, в том числе:
	
	19 273,4
	391 577,7
	627 000,0
	1 037 851,1

	
	Бюджет Октябрьского района  (всего), из них:
	
	19 273,4
	391 577,7
	627 000,0
	1 037 851,1

	
	Федеральный  бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет 
	
	18 791,5
	381 788,2
	603 174,0
	1 003 753,7

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	481,9
	9 789,5
	23 826,0
	34 097,4

	
	 Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие  «Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций»
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет Октябрьского района  (всего), из них:
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Федеральный  бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие «Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций»
	
	19 273,4
	391 577,7
	0,0
	410 851,1

	
	Бюджет Октябрьского района  (всего), из них:
	
	19 273,4
	391 577,7
	0,0
	410 851,1

	
	Федеральный  бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	
	18 791,5
	381 788,2
	0,0
	400 579,7

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	481,9
	9 789,5
	0,0
	10 271,4

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Мероприятие «Построены и реконструированы объекты образования, приобретены модульные здания»
	
	0,0
	0,0
	627 000,0
	627 000,0

	
	Бюджет Октябрьского района  (всего), из них:
	
	0,0
	0,0
	627 000,0
	627 000,0

	
	Федеральный  бюджет
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Областной бюджет
	
	0,0
	0,0
	603 174,0
	603 174,0

	
	Бюджет Октябрьского района
	
	0,0
	0,0
	23 826,0
	23 826,0

	
	Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по иному муниципальному проекту, в том числе:
	
	19 273,4
	391 577,7
	627 000,0
	1 037 851,1

	
	Федерального бюджета
	
	19 273,4
	391 577,7
	627 000,0
	1 037 851,1

	
	Областного бюджета
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Бюджета Октябрьского района
	
	18 791,5
	381 788,2
	603 174,0
	1 003 753,7

	
	 Внебюджетные источники
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


3. Перечень мероприятий (результатов) иного муниципального  проекта

	№ п/п
	Наименование     мероприятия               (результата)
	Наименование муниципальной программы

Октябрьского района
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации
	Характеристика мероприятия (результата)
	Связь с показателями муниципального проекта

	
	
	
	
	
	2025

 год
	2026

 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	

	
	Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования»

	1.
	Структурный элемент «Современные образовательные организации»

	1.1.
	Мероприятие 
«Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций»
	Развитие образования
	-
	-
	1
	‒
	‒
	‒
	‒
	‒
	в муниципальных образовательных организациях созданы современные условия обучения и воспитания за счет модернизации инфраструктуры  
	1.5.

	1.2.
	Мероприятие 
«Проведены капитальные ремонты муниципальных образовательных организаций»
	Развитие образования
	-
	-
	2
	‒
	‒
	‒
	‒
	‒
	созданы дополнительные места в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий и приобретения модульных зданий образовательных организаций;
	1.5.

	1.3.
	Мероприятие 
«Построены и реконструированы объекты образо-вания, приобретены модульные здания»
	Развитие образования
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	‒
	-
	созданы дополнительные места в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий и приобретения модульных зданий образовательных организаций;
	1.5.


