ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» за отчетный период 6 мес. 2024 года

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.) | Результата реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1: «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | х | х | х | х | 846,2 | 846,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | сформированные территории для жилищного строительства | х | х | х | х |  |  | х |  |  |  |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Проведение комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов | Администрация Октябрьского района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом | внесение сведений об объектах недвижимости, содержащихся в картах-планах территорий кадастровых кварталов в Единый государственный реестр недвижимости | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 846,2 | 846,2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в т.ч. для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий Шаповалова С.Н.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х | х |  |  | х |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Контрольное событие подпрограммы 1: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий –Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (Главы Администраций поселений) | Темп ввода жилья в эксплуатацию до 136,0 %; Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда - 1,79 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2: «Стимулирование развития рынка жилья» | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятия 2.1. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, включая малоэтажное жилищное строительство | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель – Прохоренко Е.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района Главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | доступный рынок жилья, в том числе стандартного класса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольное событие подпрограммы 2: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений), организации и предприятия строительного комплекса Октябрьского района (ООО СК «ЮгКранСервис», ООО «Стройгарант» и т.д.) | Снижение средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 0 %, Уменьшение средней цены одного квадратного метра на первичном рынке жилья – до 68 992,0 рублей; Уменьшение коэффициента доступности жилья до 6,6 лет. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | х |  | х |  |  | х |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | х | х | х | х | 155808,3 |  | 154289,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Переселение граждан из многоквартирного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 83293,0 |  | 83293,0 |  |  | 31484,5 |  |  |  |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Обеспечение жильем граждан, состоящих на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | предоставление жилых помещений муниципального фонда гражданам, состоящим на учетах в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3433,3 |  | 3433,3 |  |  | 2173,2 |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятия 3.4. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), отдел образования Администрации Октябрьского района (начальник – Тараско А.А.) | решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 65356,5 |  | 65356,5 |  |  | 2614,0 |  | Приобретена 1 квартира для ребенка-сироты на общую сумму 2614,0 тыс. рублей, проведен 151 аукцион, 150 не состоялись – в связи с отсутствием заявок в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5 Расходы на снос расселенных аварийных домов. | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | Ликвидация аварийного жилья и включение в оборот земельного участка после сноса. |  |  | 2206,9 |  | 2206,9 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6. Предоставление по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.), муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | решение жилищной проблемы граждан, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолетних детей | 01.01.2024 х | 31.12.2024 х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Контрольное событие подпрограммы 3: | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат – 1 семья; количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем – 23; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат – 0,7 тыс. кв. м; общая площадь жилых помещений, приобретаемых (строящихся) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 0,759 тыс. кв. м |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 1 | Всего, в том числе: | х | х | х | 846,2 |  |  | 846,2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | х | х | х | 846,2 |  |  | 846,2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | х |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 2 | Всего, в том числе: | х | х | х | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н..) | х | х | х | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по контрольному событию подпрограммы 3 | Всего, в том числе: | х | х | х | 155808,3 |  |  | 154289,7 |  |  | 37449,2 |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н.) | х | х | х | 154289,7 |  |  | 154289,7 |  |  | 3627,17 | Приобретена 1 квартира для ребенка-сироты на общую сумму 2614,0 тыс. рублей, проведен 151 аукцион, 150 не состоялись – в связи с отсутствием заявок в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; переселено из многоквартирных аварийных домов 14 семьи в составе 24 человека, площадь расселения 560,8 кв.м.; 1 молодая семья получила субсидию на сумму 2173,2 руб. на приобретение жилого помещения |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | х | 1518,6 |  |  | 0 |  |  | 1177,5 |  |  |  |
|  | ИТОГО по муниципальной программе: | ВСЕГО, в том числе: | х | х | х | 156654,5 |  |  | 155135,9 |  |  | 37449,2 |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице сектора по организации строительства и создания условий для жилищного строительства (заведующий – Шаповалова С.Н..) | х | х | х | 154289,7 |  |  | 154289,7 |  |  | 3627,17 |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (председатель Прохоренко Е.Н..) | х | х | х | 846,2 |  |  | 846,2 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | Администрация Октябрьского района в лице отдела архитектуры и сопровождения проектов Администрации Октябрьского района (главный архитектор Герасименко И.Ю.) | х | х | х | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | муниципальные образования сельских и городского поселений Октябрьского района (главы Администраций поселений) | х | х | х | 1518,6 |  |  | 0 |  |  | 1177,5 |  |  |  |