К постановлению Администрации Октябрьского района

«Об утверждении отчета о реализации плана муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 9 месяцев 2024 года»

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за отчетный период 9 мес. 2024г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника отдела образования Тараско А. А., начальника отдела физической культуры спорта Бессарабовой Е. В., начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Ушакова Д. А., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 мониторинг состояния окружающей среды | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Ушакова Д. А., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | сбор информации о качестве окружающей среды, необходимой для своевременного выявления изменений состояния окружающей среды, их оценки и прогноза, разработки мероприятий по снижению уровня негативного воздействия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3 | Контрольное событие 1.1 количество хозяйствующих субъектов зарегистрированных в реестре объектов негативного воздействия |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.2 количество объектов негативного воздействия с установленным объемом выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в региональном реестре объектов негативного воздействия; |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. увеличение площади особо охраняемых природных территорий Октябрьского района | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | участие в сохранении природных комплексов, участие в разработке мер по сохранению и восстановлению природных систем и созданию научно-методической базы для организации экологического просвещения и эколого-рекреационной деятельности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 увеличение удельного веса площади особо охраняемых природных территорий к общей площади Ростовской области |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.3 Экологическое просвещение и формирование экологической культуры населения | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника отдела образования Тараско А. А., начальника отдела физической культуры спорта Бессарабовой Е. В. муниципальные орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | формирование ответственного отношения к природе, рост уровня экологической культуры населения, развитие системы экологического просвещения, повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие 1.4 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.4. Организация детско-юношеского экологического движения |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие 1.5 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.5 Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника отдела образования Тараско А. А., начальника отдела физической культуры спорта Бессарабовой Е. В., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | обеспечение органов местного самоуправления, государственных органов исполнительной и законодательной власти, школ и библиотек Ростовской области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Ростовской области | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 12 | Контрольное событие 1.6 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации |  |  | Х | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 13 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Ушакова Д. А., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | Х | X | X | 95237,6 | 95237,6 | 68754,2 | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.1. Выполнение мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника МКУ "ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района Сватеева А.М., начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Ушакова Д. А., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | восстановление водных объектов, улучшение их состояния, оздоровление экологической обстановки на водных объектах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 15 | Контрольное событие 2.1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации |  |  | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по защите от негативного воздействия вод посредством обеспечения безопасности ГТС | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника МКУ "ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района Сватеева А.М., начальника МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» Ушакова Д. А., орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | повышение уровня защищенности населения района посредством обеспечения безопасности ГТС, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием вод | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие 2.2 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 18 | Контрольное событие 2.3 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., председателя КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | повышение уровня защищенности населения района, предотвращение ущерба, причиненного населению и экономике района негативным воздействием подземных шахтных вод | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 39358,4 | 39358,4 | 25397,1 | - |
| 20 | Контрольное событие 2.4 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 21 | Основное мероприятие 2.4. Капитальный ремонт объектов комплекса сооружений по приемке и очистке шахтных вод шахты им. С. М. Кирова |  |  | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 55879,2 | 55879,2 | 43357,1 | - |
| 22 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | Исполнитель подпрограммы: Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., региональный оператор, ООО «Экострой-Дон», орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | Х | Х | 31.12.2024 | 26597,7 | 26597,7 | 0 | - |
| 23 | Основное мероприятие 3.1. Развитие инфраструктуры по раздельному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному размещению твердых коммунальных отходов |  | уменьшение негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду и здоровье населения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 24 | Контрольное событие 3.1 количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение на межмуниципальный экологический отходопере-рабатывающий комплекс |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 3.2. Разработка проектной документации (проекта рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО)) | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., начальника МКУ "ДС и ЖКХ Администрации Октябрьского района Сватеева А.М. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 70,0 | 70,0 | 0 | - |
| 26 | Основное мероприятие 3.3. субсидия на разработку проектов рекультивации загрязнённых земельных участков (полигонов ТКО) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 11181,5 | 11181,5 | 0 |  |
| 27 | Контрольное событие 3.2 количество объектов накопленного вреда, подлежащих рекультивации |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 28 | Основное мероприятие 3.3. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В., председателя КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 15346,2 | 15346,2 | 0 | - |
| 29 | Контрольное событие 3.3 количество ликвидируемых несанкционированных свалок |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности. | X | X | X | 121835,3 | 121835,3 | 68754,2 | - |
|  |  | соисполнитель 1 - отдел образования Администрации Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | соисполнитель 2 - отдел физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | участник 1- КУМИ Администрации Октябрьского района | X | X | X | 95237,6 | 95237,6 | 68754,2 |  |
|  |  | участник 2- МКУ «Департамент строительства и ЖКХ Октябрьского района» | X | X | X | 26597,7 | 26597,7 | 0 | - |
|  |  | участник 3 - МКУ Октябрьского района «Управление ГОЧС» | X | X | X | - | - | - | - |
|  |  | участник 4 - орган местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района | X | X | X | - | - | - | - |