ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Октябрьского района
 «Электронный муниципалитет»

за 9 месяцев 2024 года

В целях создания условий для развития отдела цифрового развития Октябрьского района и повышения эффективности использования их потенциала в решении задач развития Октябрьского района  Муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» утверждена постановлением от 14.11.2018 №1577  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет». Ответственным исполнителем является Управление инновационного развития - отдел цифрового развития Администрации Октябрьского. Соисполнителями являются комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района. Участником является муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ответственным исполнителем и соисполнителями и участником  программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- усовершенствована информационно - телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям и обеспечивающая потребности граждан, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на территории Октябрьского района.

- увеличена доля обучающихся, которым предоставлена возможность использования цифровых технологий, в общем количестве обучающихся;

- увеличена доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- повышена доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;

- обеспечивается предоставление государственных  (муниципальных) услуг в электронном виде;

- внедряются цифровые технологий и платформенные решения в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района;

- обеспечивается рост средней скорости в сети Интернет;

- Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы, заключающейся в развитии некоммерческого сектора Октябрьского района. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Электронный муниципалитет»

Достижению результатов за 9 месяцев 2024 года способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия», предусмотрена реализация 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), выполняется согласно плана реализации;

Контрольное событие 1. Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа». (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд), выполняется согласно плана реализации;

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена реализация 
2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Субсидии автономным учреждениям), выполняется согласно плана реализации;

Основное мероприятие 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет " (Субсидии автономным учреждениям), выполняется согласно плана реализации;

Контрольное событие 2. Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Субсидии автономным учреждениям), выполняется согласно плана реализации.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Электронный муниципалитет» за отчетный период 9 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат (краткое описание) | Факти-ческая дата начала | Фактическая дата окончания | Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия" | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. Соисполнитель: Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | Обеспечение реализации мероприятий по защите информации;внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | весь период | весь период | 693,0 | 693,0 | 406,3 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприяти е 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструк туры | Соисполнитель:Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | Наличие на территории Октябрьского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение готовности и мотивации работников органов муниципальных образований в Октябрьского района к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприяти е 1.2. Защита информации | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Увеличение количества рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Строгий учет движения электронных документов и контроль сроков исполнения поручений | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Развитие системы цифровой аудио и видео конференц связи. | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Оперативное решение задач, в которых задействовано несколько участников | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Внедрение специализированного программного обеспечения, обеспечивающего защиту рабочих станций и локальной сети. | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечение устойчивой работы информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Модернизация компьютерного, сетевого и офисного оборудования. | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Положительное влияние на работу всей системы управления | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Внедрение отечественного программного обеспечения | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечение устойчивой работы информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Повышение квалификации сотрудников органов власти в области информационных технологий | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Качественное владение информационными ресурсами | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Внедрение системы шифрования и защиты всех видов связи, планирующихся к внедрению | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечит надежной дополнительной связью удаленно-находящиеся структуры муниципальной власти | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Внедрение автоматизированных технологий принятия решений | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Позволит уменьшить фактор человеческих ошибок и позволит улучшить качество принимаемых решений | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.11 " Внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.12. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» | Соисполнитель: Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Октябрьского района, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем | весь период | весь период | 693,0 | 693,0 | 406,3 | 0,0 |  |
| 14 | Контрольное событие 1 Внедрение цифровых технологий | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л.Участник:Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л.Соисполнитель:Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. |  | весь период | весь период | 33 856,7 | 33 856,7 | 21 575,9 | 0,0 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 " Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2 " Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»»" | Участник:Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 33 113,1 | 33 113,1 | 21 444,9 | 0,0 |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.3 " Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 128,5 | 128,5 | 102,9 | 0,0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.4 "Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 122,9 | 122,9 | 28,1 | 0,0 |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.5 "Изготовление, доставка и монтаж стационарных информационных стендов на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Участник:Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.6 Расходы из резервного фонда Администрации Октябрьского района в рамках подпрограммы "оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы Октябрьского района "Электронный муниципалитет" (Субсидии автономным учреждениям) | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | весь период | весь период | 492,2 | 492,2 | 492,1 | 0,0 |  |
| 22 | Контрольное событие 2 Предоставление услуг в электронном виде | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Повышение эффективности цифрового взаимодействия | весь период | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 23 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 34 549,7 | 34 549,7 | 21 982,2 | 0,0 |  |