- ПАСПОРТ

- муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды»

- Основные положения

| Краткое наименование муниципального проекта | Развитие отраслей АПК | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Палько Андрей Владимирович | Заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Палько Андрей Владимирович | Заместитель главы Администрации Октябрьского района |  |  |
| Администратор муниципального проекта | Шаповалова Лилия Александровна | Главный специалист по развитию инженерной инфраструктуры отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и государственными программами Ростовской области | Государственная программа Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |  |  |
|  | Государственная программа Ростовской области | Формирование современной городской среды на территории Ростовской области |  |  |

- Показатели муниципального проекта

| № п/п | Показатели муниципального проекта | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | дата | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1. | Задача «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды | процентов | 25 | 2023 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 |  | отдел строительства, ремонта , ЖКХ Администрации Октябрьского района |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | процентов | 6 | 2023 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | отдел строительства, ремонта , ЖКХ Адми-нистрации Октябрьского района |

3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального  проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование муниципальной программы Октябрьского района | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период (год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями муниципального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | дата | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Наращивание темпов производства продукции агропромышленного комплексов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Благоустройсто общественных территорий | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район | Ед. | 1 | 31.12.2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 6 |  | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств | благоустройство территории | нет | Увеличение количества благоустроенных территорий |

* Значение результата предоставления субсидии по направлению утверждается министерством сельского хозяйства

и продовольствия Ростовской области на очередной финансовый год.

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» | 22.2.И4.00000 | 35931,5 | 19743,70 | 18 979,4 | 74654,6 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 35912,7 | 19743,70 | 18 979,4 | 74654,6 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 19317,40 | 18358,10 | 37675,5 |
|  | Областного бюджета |  | 33236,6 | 394,30 | 567,8 | 44385,5 |
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 2676,1 | 0,0 | 0,0 | 2676,1 |
|  | Внебюджетные источники |  | 18,8 | 32,0 | 53,5 | 104,3 |

6. План реализации  муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий | 01.01.2025 | 31.12.2027 | 84841,4 | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | отчет отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | отсутствует |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Отобраны Победители областного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | Х | 10.10.2025 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | Протокол подведения итогов областного конкурса | Х |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Проведен аукцион на заключение контракта по благоустройству территории» | Х | 15.10.2025 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | контракт |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Отобраны Победители областного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | Х | 01.04.2026 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | Протокол подведения итогов областного конкурса | Х |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Проведен аукцион на заключение контракта по благоустройству территории» | Х | 10.04.2026 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | контракт |  |
| 1.1.К5. | Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению» | Х | 13.08.2026 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | Платежные документы | Х |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Отобраны Победители областного конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» | Х | 12.08.2027 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | Протокол подведения итогов областного конкурса | Х |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Проведен аукцион на заключение контракта по благоустройству территории» | Х | 14.11.2027 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | контракт | Х |
| 1.1.К.8 | Контрольная точка «Предо-ставлена субсидия по направ-лению» | Х | 14.11.2027 | Х | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | Платежные документы | Х |