Единый аналитический план

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»» на 2025 год (в редакции от 14.11.2024)

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения» | Х | Х | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Обеспечено участие в мероприятиях в рамках дней защиты от экологической опасности» | Х | 05.06.2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Обеспечено получение инвентаря для участия Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» | Х | 31.10.2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Проведена Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» | Х | 31.10.2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации » | Х | 31.10.2025 г. | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | - | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | 38483,1 | - | - | 38483,1 | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | Х | Х | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка Поданы заявки на финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | Х | 31.07.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка Проведена проверка на согласование финансирования расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | Х | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка Обеспечено финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | Х | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство»)промышленности | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка Выполнен комплекс работ по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | Х | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района | 14080,0 | Х | Х |  | Х |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» | Х | Х | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Контрольная точка Включены в план-график на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации | Х | 31.01.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации | Х | 31.02.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.1.3 | - Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации» - Контрольная точка | Х | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.1.4 | - Контрольная точка - . Произведена оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации» | Х | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | Х | Х | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.1 | - Контрольная точка - Включены в план-график закупок на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | Х | 31.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.2.2 | - Контрольная точка - Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | Х | 31.07.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.2.3 | - Контрольная точка - Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов», | Х | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 3.2.4 | - Контрольная точка - Произведена оплата оказанных услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов», | Х | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | - | - | - | - | - |
| 4. | - Итого по муниципальной программе | X | X | X | 52563,1 | - | - | 52563,1 | - |