Единый аналитический план

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет»» на 2025 год (в редакции от 14.11.2024)

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Байздренко Александр Сергеевич, заместитель главы Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1Оплачена техническая поддержка информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования | Х | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка. заключен договор на техническую поддержку информационной системы (07. Образование) | Х | 1 квартал 2025 года | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025 год ежемесячно | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025 год ежемесячно | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025 год ежемесячно | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Мероприятие (результат) Оплачена техническая поддержки АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | Х | Х | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка заключен договор на техническую поддержку АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | Х | 1 квартал 2025 года | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025 год ежемесячно | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025 год ежемесячно | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | Х | 2025 год ежемесячно | Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Доля рабочих мест органов местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления" | Х | Х | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.5. | "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) "Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления" | Х | Х | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.3. | Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.4. | Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.5. | Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления" | Х | 2025 год ежеквартально | Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития. | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Байздренко Александр Сергеевич, заместитель главы Администрации Октябрьского района | 27627,6 | - | 228,2 | 27399,4 | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) "Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | Х | Х | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 27380,80 | - | - | 27380,80 | - |
| 2.1.1 | Контрольная точка Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | Х | 2025 год ежеквартально | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | Х | 2025 год ежеквартально | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | Х | 2025 год ежеквартально | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4 | Контрольная точка Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | Х | 2025 год ежеквартально | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Х | Х | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 111,30 | - | 102,90 | 8,40 | - |
| 2.2.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии" | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии" | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии" | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии" | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области | Х | Х | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | 135,50 | - | 125,50 | 10,20 | - |
| 2.3.1 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.2 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.3 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.3.4 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии | Х | 17 февраля 2025 г. | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Карпова Юлия Львовна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | - Итого по муниципальной программе | X | X | X | 27627,6 | - | 228,2 | 27399,4 | - |