ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Октябрьском районе»  за отчетный период 6 мес. 2024 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

<4>
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

	1
	ОМ.1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене
	Отдел образования Администрации Октябрьского района;

-  Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;
- Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района;

- Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района;

- Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление";

- МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
	повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению 
	31.12.2024
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	ОМ.1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для государственных и муниципальных учреждений
	Отдел образования Администрации Октябрьского района;

- Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;
- Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района;

- Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района;

- Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление";

- МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	31.12.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

	3
	ОМ 2.1. Реконструкция объектов электрических сетей
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 


	сокращение сроков
восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	-

	4
	КС 2.1. Количество реконструированных объектов электрических сетей
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, главы Администраций поселений Октябрьского района
	повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	-

	5

	ОМ 2.2. Приобретение 
оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта 
	повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению 
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	-

	6
	ОМ 2.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	сокращение сроков
восстановления объектов электроснабжения 
	31.12.2024
	X
	Х


	Х
	Х
	-

	7
	ОМ 2.4.Строительство и
 реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	-

	8
	ОМ 2.5. Приобретение 
оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	повышение 
уровня освещенности
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы»

	
	ОМ 3.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения 
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	

	11
	ОМ. 3.2. Строительство и
 реконструкция объектов газоснабжения
	Главы Администраций поселений района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	повышение
надежности предоставления услуг газоснабжения населению 
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	

	
	КС 3.2. Исполнение мероприятий по  финансированию выполненных работ по строительству объектов газоснабжения.
	Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	готовность к софинансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X
	

	
	Итого по муниципальной
программе
	X
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	Администрации поселений Октябрьского района
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	
	
	МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Отдел образования Администрации Октябрьского района
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района 
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Муниципальное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Муниципальное бюджетное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление"
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	


