Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

РасПОРЯЖЕНИЕ

30.05.2025                                          № 94                               р.п. Каменоломни

| О возможности изменения су-щественных условий контракта |  |
| --- | --- |

В  соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании протокола № 1 от 29.05.2025 года заседания коллегии Администрации Октябрьского района по рассмотрению изменений существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2026 года,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта № 002 от 24.02.2025 года, заключенного между Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  и Обществом с ограниченной ответственностью «Жилстройпроект» по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области», в целях завершения работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий муниципального контракта в части изменения (продления) срока исполнения контракта до 19.12.2026 года.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Герасименко И.Ю.

Временно исполняющий

обязанности главы

Администрации

Октябрьского района                                                                  Н.В. Мартюк

Распоряжение вносит

МКУ «ДС и ЖКХ»