| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.12.2023 | №1609 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении плана реали-зации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2024 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной  программы  Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального     опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль  за  исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Мартюк Н.В.

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от   29.12. 2023 № 1609

ПЛАН

реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

на 2024 год

| № п/п |  | Номер и наименование <4> |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Плановый срок реализации |  |  |  | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | Внебюджетные источники |  |
| - 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 1 |  | Подпрограмма 1: «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | Х |  | Х |  | 8470,9 |  | 8470,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы 10. |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В. |  | повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство территории площади Комсомольская и прилегающей к ней территории в р.п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Основное мероприятие 1.3 Благоустройство общественной территории по адре-су: Ростовская область, Октябрьский район, ст. Заплавская, ул. Школьная, 1 |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Бессергеневского сельского поселения Гудков А.М. |  | повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 5 |  | Основное мероприятие 1.4 Благоустройство территории по ул. Железнодорожной прилегающей к ней территории в районе ст. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Основное мероприятие 1.5 Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовской область с. Алексеевка ул. Ленина |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Основное мероприятие 1.6 Благоустройство сквера пот ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Основное мероприятие 1.7 Благоустройство сквера в х. Керчик-Савров Октябрьского района Ростовской области |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Керчикского сельского поселения Палько А.В. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Основное мероприятие 1.8. Благоустройство сквера по ул.Клубная в п.Новокадамово Артемовское сельское поселения Октябрьского района Ростовской области (2-ой этап) |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Основное мероприятие 1.9. Благоустройство пешеходной дорожки по адресу: Сл.Красюковская ул.Революции, начало объекта: 1,4м на запад от домовладе-ния № 1 по ул.Революции, конец объ-екта: 1,0 на запад от до-мовладения № 157 по ул.Революции |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Основное мероприятие 1.10. Благоустройство сквера, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Красный Кут, ул.Чистова |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Основное мероприятие 1.11 Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Красюковское сельское поселение, п. Новоперсиа-новка, ул. Советская, 8 |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Основное мероприятие 1.12 Общественная территория, расположенная по адресу: Ро-стовская область, Октябрьский район, Площадь имени 50–летия Победы поселка Каменоломни Ростовской области |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Ка-меноломненского городского поселе-ния Симисенко М.С. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Основное мероприятие 1.13. Благоустройство площади по адресу: Россия, Ростовская область, р-н Октябрьский, Красюковское сельское посе-ление сл. Красюковская, ул. Советская, 24а |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Основное мероприятие 1.14. Устройство пешеходной до-рожки в парковой зоне п. Но-возарянский Октябрьского района Ростовской области на земельном участке с кадастро-вым номером: 61:28:0100101:357/3 |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Основное мероприятие 1.15 Благоустройство сквера по ул. Транспортная х.Маркин Мокрологского сельского поселения |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Коммунарского сельского поселе-ния Безрукавая О.В. |  | увеличение количества благоустроенных общественных территорий |  | 2024 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 17 |  | Основное мероприятие 1.16. Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (монтаж ограждения и освещения). |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Основное мероприятие 1.17. Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл.Красюковская, ул. Советская 24, вблизи СДК, в кадастровом квартале 61: 28:0070101 |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Основное мероприятие 1.18. Благоустройство сквера по ул. Чистова х. Красный Кут (вторая очередь): установка сборно-разборной сцены летнего театра и полукруглых скамеек |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Краснокутского сельского поселения Огнев В.Н. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Основное мероприятие 1.19. Благоустройство общественных территорий |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2024 |  | 6479,8 |  | 6479,8 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 21 |  | Основное мероприятие 1.20. Благоустройство территории памятника воинам Великой Отечественной войны по адресу: Россия, Ростовская обл., Октябрьский район, х.Маркин, пер.Клубный памятник воинам ВОВ |  | Администрация Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2024 |  | 902,5 |  | 902,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 22 |  | Основное мероприятие 1.21. Создание архитектурной доступности МГН в рамках реализации Государственной программы «Доступная среда» Здание и территории МУК «Алексеевский сельский дом культуры», расположенный в х.Шевченко по ул.Суворова, 12а, Октябрьского района, Ростовской области |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта, глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В. |  | увеличение коли-чества благоустро-енных обществен-ных территорий |  | 2024 |  | 1088,6 |  | 1088,6 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 23 |  | Основное мероприятие 1.22.Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение уровня благоустройства общественных территорий |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 24 |  | Основное мероприятие 1.23. Участие в региональном кон-курсе «Лучший дизайн-проект благоустройства обществен-ной территории» |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение уровня благоустройства общественных территорий |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Основное мероприятие 1.24. Участие в областном семинаре по благоустройству |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | обмен опытом в вопросах благоустройства с представителями муниципальных образований Ростовской области |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 26 |  | Основное мероприятие 1.25. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | формирование общедоступных сведений о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 27 |  | Контрольное событие подпрограммы 1 Завершение работ по «Благоустройству общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | акты выполненных работ |  | 2023 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 28 |  | Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» |  | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | Х |  | Х |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 29 |  | Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение качества работ при благоустройстве территорий |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 30 |  | Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства |  | 2023 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 31 |  | Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий |  | Муниципальное учреждение «Служба Заказчика», отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | 2023 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 32 |  | Основное мероприятие 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» |  | Муниципальные образования Октябрьского района, отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | 2023 |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 33 |  | Итого по муниципальной программе |  | Х |  | Х |  | Х |  | 8470,9 |  | 8470,9 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

### Управляющий делами

### Администрации  Октябрьского района                                                                                                                               А.А. Пригородова