1
6

	[image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	30.12.2025
	№ 1731
	р.п. Каменоломни

	

	О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского района»


	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», на основании Решения Собрания депутатов Октябрьского района №248 от 25.12.2025, О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019 №1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района», изложив приложение  к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. 

	Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит
	

	Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района
	


Приложение №1
к постановлению
Администрации

Октябрьского  района

от 30.12.2025 № 1731
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение качественными жилищно –коммунальными услугами населения Октябрьскогорайона»
I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕПРИОРИТЕТЫ
в сфере реализации муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского  района»
1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского района»

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Октябрьского  района» определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района.


Жилищно-коммунальное хозяйство Октябрьского района является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе, такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.


Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономическогоразвитияОктябрьского района.                                                                                                                                   Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.
1.Система теплоснабжения Октябрьского района состоит из 13 локальных котельных и двух обслуживающих предприятий.

2.Система водоснабжения Октябрьского района состоит из 5 ВНСи двух обслуживающих предприятий.

3. Система водоотведения Октябрьского района состоит из 12КНС и одного обслуживающего предприятия. 
Значение уровня износа коммунальной инфраструктуры в 2019г. составляло 78,5%, по итогам  2023г. составило 70,5%.

Согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), насчитывается 202 многоквартирных дома общей площадью около 282,067 тыс. кв.метров. 97 многоквартирных домов  в свою очередь включены в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Октябрьского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Октябрьского района в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

повышение эксплуатационной надежности объектов водопроводно-канализационного хозяйства и снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Октябрьского района;

увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Октябрьского  района;

обеспечение государственной поддержки Октябрьского района в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Октябрьского района;

обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Октябрьского района, в том числе путем увеличения доли населения Октябрьского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 67,2 процентов к 2030 году, является целью муниципальной программы.
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Правительства Ростовской области от 17.10.2018  № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Октябрьского района».
Взаимосвязь муниципальной  программы с Государственной программой Ростовской области достигается путем её формирования с учетом параметров областной государственной программы, включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашениями.

Кроме того, основные направления муниципальной программы реализуются в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г №97.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Реализация основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г №97, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», в  т.ч. реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг к 2030 году; водоподготовки к 2030 году;  обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве.
Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района»;

Создание условий для улучшения технического состояния многоквартирных домов по помещениям, находящимся в муниципальной собственности Октябрьского района»;

Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района»;

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства».

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство;

реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры и технологическим присоединениям объектов водопроводного хозяйства к централизованной системе холодного водоснабжения;

повышению уровня информирования  населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района;

созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

II. Паспорт
муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района»
1. Основные положения
	1.1.
	Куратор муниципальной программы
	–
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько Андрей Владимирович, 

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	–
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице Муниципального казенного учреждения Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района

	1.3.
	Срок реализации муниципальной программы
	–
	этап I: 2019 – 2024 годы;
этап II: 2025 – 2030 годы.


	1.4.
	Цель муниципальной программы 
	–
	Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Октябрьского района, в том числе путем увеличения доли населения Октябрьского района, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными  услугами до 67,2 процентов к 2030 году.


	1.5.
	Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

	–
	236 159,1 тыс. рублей, из них:
I этап – 163 005,5 тыс. рублей;
II этап –73 153,6 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями  развития Российской Федирации/государственными программами Ростовской области
	–
	Национальная цель – Комфортная и безопасная среда для жизни;

государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018г №650


2. Показатели муниципальной программы

	№

п/п
	Наименование показателя
	Уро-вень пока-зателя
	Признак возраста-ния/

/убывания
	Еди-ницаизмере-ния

(по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный 

за достижение показателя
	Связь 

с показателями национальных целей
	Инфор-мационная система

	
	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025

год
	2026 год
	2027

год
	2030

год (спра-вочно)
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель муниципальной  программы «Развитие жилищного хозяйства  Октябрьского района»


	1.1.
	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района:
	
	возраста-ющий
	%
	
	91,3
	2023
	90,89
	90,89
	90,89
	90,89
	Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г № 97«О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский район» до 2030 года.
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	
	Информационная система отсутствует

	1.2
	Показатель 1 Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива     
	МП ТР
	возраста-ющий
	процен-тов
	статестический
	7,43
	2023
	7,43
	7,43
	7,43
	7,43
	Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населенияОктябрьского района » №1286 от 08.10.2024г
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	
	

	1.3
	Показатель  2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры     
	МП ТР
	понижающий
	процен-тов
	ведом-ствен-ный
	70,5
	2023
	70,0
	68,0
	66,0
	60,0
	Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023г № 97«О принятии Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьский район» до 2030 года.
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	
	Инфор-мационная система отсутствует


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы
	№ 

п/п
	Задача структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	1. Комплексы процессных мероприятий

	1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения                         Октябрьского района»
Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района.

Ответственный за реализацию: Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице начальника Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.1.1.
	Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского  района
	реализация мероприятий направленных на:

повышение уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

уплачены ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества  помещений находящимся в собственности Октябрьского района;
	доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Октябрьского района

	
 .2. Комплекс процессных мероприятий 
                           «Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания»

Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района.

Ответственный за реализацию: Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице начальника Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	2.1.
	Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района
	обеспечение реализации мероприятий, направленных на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории  Октябрьского района и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат. 
	доля населения Октябрьского района, обеспеченного качественной  питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; 

	  3. Комплекс процессных мероприятий
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района»

Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района.

Ответственный за реализацию: Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства в лице начальника Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы..

	1.3.1.
	Модернизированы объекты коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства
	Увеличение количества реализованных мероприятий по строительству, реконструкции, капитальный и текущий ремонт объектов питьевого водоснабжения, теплоснабжения, включая разработку проектной документации, межевание земельных участков для оформления в муниципальную собственность под установку башен Рожновского, приобретение коммунальной техники, расходы по переданным полномочиям муниципальным районом сельским поселениям на ремонт и содержание объектов водопроводного хозяйства (обслуживание объектов водоснабжения 11-х сельских поселений и 1 городское поселение),  расходы на постановку объектов водоснабжения на кадастровый учет, расходы за счет резервного фонда, ремонт и содержание сетей газоснабжения, газового оборудования, находящего в муниципальной собственности
	доля населения Октябрьского района, обеспеченного качественной  питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; 


4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы
	№ 
п/п
	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» (всего), в том числе:
	33 575,9
	26 395,2
	13 182,5
	73 153,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	11 785,8
	24 946,9
	12 160,8
	48 893,5

	
	местный бюджет
	21 702,8
	560,0
	0,0
	22 262,8

	
	бюджет муниципальных образований
	87, 3
	888,3
	1 021,7
	1 997,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района», в том числе:
	791,4
	0,0
	0,0
	791,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	791,4
	0,0
	0,0
	791,4

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий 2 «Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания», в том числе:
	87,3
	25 835,2
	13 182,5
	39 105,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,00
	24 946,9
	12 160,8
	37 107,7

	
	местный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет муниципальных образований
	87,30
	888,3
	1 021,7
	1 997,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий 3«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных  услуг на территории Октябрьского района» (всего),  в том числе:
	32 697,2
	560,0
	0,0
	33 257,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	
	0,0

	
	областной бюджет
	11 785,8
	0,0
	0,0
	11 785,8

	
	местный бюджет
	20 911,4
	560,0
	0,0
	21 471,4

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


III.ПАСПОРТ
Комплекса процессных мероприятий
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

1. Основные положения 
	1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М.

	2.
	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	–
	Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района»



7

2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/
/убывания
	Уровень показа-теля 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 
за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	2023 год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	2030
год
(спра-вочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий 
«Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района»


	1.1.
	Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива     
	возраста-ющий
	МП ОР
	процентов
	7,43
	2023
	7,43
	7,43
	7,43
	7,43
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Информационная система отсутствует

	1.2
	Показатель 2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами
	Возрастающий
	МП ОР
	человек
	1
	2023
	12
	12
	14
	15
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	информационная система отсутствует

	1,3
	Показатель 3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья
	Возрастающий
	МП ОР
	единиц
	25
	2023
	25
	25
	25
	25
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	информационная система отсутствует


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значе-ние
	2023 год
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1. Задача комплекса процессных мероприятий. 
«Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг
 и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере»
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество человек, принявших участие в форуме
	процент
	-
	2023
	100
	100
	100

	1.2
	Мероприятие (результат)2 «Проведены семинары по  вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере»
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество человек, принявших участие в форуме
	процент
	-
	2023
	100
	100
	100

	1.3
	Мероприятие (результат) 3«Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» 
	оказание услуг (выполнение работ)
	Сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100


ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.
4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	              1.
	Комплекс процессных  мероприятий 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» (всего), в том числе:
	791,4
	0,0
	0,0
	791,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	791,4
	0,0
	0,0
	791,4

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат) 1..1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере»» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие (результат) 1.2  «Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» (всего), в том числе:
	791,4
	0,0
	0,0
	791,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	791,4
	0,0
	0,0
	791,4

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия 
(результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность,отраслевой (функциональный) орган 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	


	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий
для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского»

	

	1..
	Мероприятие(результат)1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025,2026,2027 году реализации
	        Х
	
	
	

	1..1
	Контрольная точка 1.1. Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	1..2
	Контрольная точка 1..2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опросапотенциальных участников форума
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	1. 3
	Контрольная точка 1..3 Заключен муниципальный контракт по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	25декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Муниципальный контракт 
	АЦК финансы

	1. 4
	Контрольная точка 1.4 Проведен форум по вопросам  управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.
	25декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	2
	Мероприятие(результат) 2. «Проведены семинары по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025,2026,2027 году реализации
	         Х
	
	
	

	.2.1
	Контрольная точка. 2.1 Проведен опрос потенциальных участников семинара об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	.2.2
	Контрольная точка.2.2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников семинара
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	.2.3
	Контрольная точка 2.3 Заключен муниципальный контракт по проведению семинаров об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Муниципальный контракт 
	АЦК финансы

	2.4
	Контрольная точка. 2.4 Проведен семинар  по вопросам  управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	3
	Мероприятие (результат) 3 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района»
	         Х
	
	
	

	3.1
	Контрольная точка. 3.1 «Разработан проект соглашения уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района »
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	3.2
	Контрольная точка. 3.2 «Заключено соглашение между НКО «Фонд капитального ремонта» и Комитетом управления имуществом Октябрьского района на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района»


	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Соглашение 
	АЦК финансы

	3.3
	Контрольная точка. 3.3  «Произведен расчет размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района 
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	3.4
	Контрольная точка. 3.4  «НКО «Фонд капитального ремонта» предоставлен счет-извещение взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» 
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Счет
	АЦК финансы

	3.4
	Контрольная точка. 3.5  Произведена оплата согласно счет-извещения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района 
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Платежное поручение
	АЦК финансы


IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
 «Повышение удовлетворенности 

населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания»
1. Основные положения
	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Начальник муниципального казенного учреждения«Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М.

	.2.
	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	–
	Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показа-теля 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Инфор-мационная система

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий 
«Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района»

	1.1.
	Показатель 1. Количество соглашений о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги
	возраста-ющий
	МП ТР
	единиц
	1
	2023
	2
	2
	2
	2
	Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства"  Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Инфор-мационная система отсутствует


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025 

	2026 

	2027 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Задача комплекса процессных мероприятий Мероприятие 
 «Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского района»

	1.1.
	Мероприятие(результат)  1.1 «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского  района»
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество предприятий, в которых реализованы мероприятия, направленные на ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги за отчетный период
	единиц
	1
	2023
	2
	2
	2

	1.2.
	Мероприятие(результат)  1.2 «Предоставлены субсидии муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности*
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество предприятий, в которых реализованы мероприятия, направленные предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности
	единиц
	1
	2023
	2
	2
	2


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.
*Мероприятие носит заявительный характер
4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий
	№ 

п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	              1.
	Комплекс процессных  мероприятий 2  «Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания (всего), в том числе:
	87,3
	25 835,2
	13 182,5
	39 105,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	24 946,9
	12 160,8
	37 107,7

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет муниципальных образований
	87,30
	888,3
	1 021,7
	1 997,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат)1.1«Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие (результат) 1.2  «Предоставлены субсидии муниципальному унитарному предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности» (всего), в том числе:
	87,3
	25 835,2
	13 182,5
	39 105,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	24 946,9
	12 160,8
	37 107,7

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет муниципальных образований
	87,30
	888,3
	1 021,7
	1 997,3

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задачакомплекса процессных мероприятий 
«Создание условий для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Октябрьского»

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района»
	Х
	Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского  района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам)
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Разработаны мероприятия  по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района.
	30 января 2025,

30 января 2026,

29 января 2027
	Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского  района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам)
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Подготовлен проект Постановлениямуниципального образования «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
	30 января 2025,

30 января 2026,

29 января 2027
	Муниципальное образование «Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского  района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам)
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3. Проект Постановления муниципального образования «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги направлен на согласование.
	30 января 2025,

30 января 2026,

29 января 2027
	Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского  района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам)
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. Выпущено Постановления муниципального образования «Октябрьский район» Администрации Октябрьского района о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. 
	30 января 2025,

30 января 2026,

29 января 2027
	Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского  района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам)
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.5
	Контрольная точка 1.1.5 Постановление о приведении размера платы граждан за коммунальные услуги по Октябрьскому району в соответствие с индексом максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.
	30 января 2025,

30 января 2026,

29 января 2027
	Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрации Октябрьского  района в лице финансово-экономического управления Октябрьского района (ведущий специалист по ценовой политике и тарифам)
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Предоставлены субсидии предприятию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат для осуществления уставной деятельности»
	30 января 2025,

30 января 2026,

29 января 2027
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского районав лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы,
	Информационная система отсутствует

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. Объявлен отбор получателей субсидий
	01 апреля 2025,

01 апреля 2026,

01 апреля 2027
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2. Составлен протокол  отбора получателей субсидий
	11апреля 2025,

11апреля 2026,

11апреля 2027,
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3. Подведен итог  отбора получателей субсидий
	11апреля 2025,

11апреля 2026,

11апреля 2027
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.4
	Контрольная точка 1.2.4. Заключено соглашение о предоставлении субсидии на возмещение платы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги
	15 апреля 2025,

15 апреля 2026,

15 апреля 2027
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	соглашение
	Информационная система отсутствует

	1.2.5
	Контрольная точка 1.2.5. Предоставлены субсидии на возмещение платы предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
	26 декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Платежное поручение
	АЦК «Финансы»


«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»
V. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района»
1. Основные положения
	4.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М.

	4.2.
	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	–
	Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/убывания
	Уровень показа-теля 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя 
	Инфор-мационная система

	
	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	2030 год (справочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача комплекса процессных мероприятий
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства»

	1.1.
	Показатель1.1 Разработаны мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации»
	возраста-ющий
	МП ТР
	единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства"  Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Информационная система отсутствует

	1.2
	Показатель 1.2 Разработаны мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, включая разработку проектной документации»
	возраста-ющий
	МП ТР
	единиц
	1
	2023
	4
	1
	1
	4
	Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства"  Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Информационная система отсутствует

	1,3
	Показатель 1.3 Разработаны мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации»
	возраста-ющий
	МП ТР
	Единиц
	1
	2023
	1
	1
	1
	1
	Муниципального казенного учреждения "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства"  Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Информационная система отсутствует


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.)Задача комплекса процессных мероприятий
 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации»
	приобретение товаров, работ, услуг 


	Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов , теплоснабжения, включая разработку проектной документации
	условная единица
	1
	2023
	1
	1
	1

	1.2
	Мероприятие (результат)  1.2 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, включая разработку проектной документации»
	           приобретение товаров, работ, услуг 
	Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, , включая разработку проектной документации
	условная единица
	1
	2023
	4
	1
	1

	1.3
	Мероприятие (результат)  1.3 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации»
	            приобретение товаров, работ, услуг 
	Выполнены работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации
	условная единица
	1
	2023
	1
	1
	1


Примечание.
Используемое сокращение:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.
*мероприятие реализуется при условии финансирования
4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ 

п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	              1.
	Комплекс процессных  мероприятий 3  «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Октябрьского района»

 (всего), в том числе:
	32 697,2
	560,0
	0,0
	33 257,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	11 785,8
	0,0
	0,0
	11 785,8

	
	местный бюджет
	20 911,4
	560,0
	0,0
	21 471,4

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Мероприятие (результат)1.1«Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Мероприятие (результат) 1. 2 «Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения включая разработку проектной документации» (всего), в том числе:
	32 697,2
	560,0
	0,0
	33 257,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	11 785,8
	0,0
	0,0
	11 785,8

	
	местный бюджет
	20 911,4
	560,0
	0,0
	21 471,4

	
	бюджет муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы 
	№ 
п/п
	Наименование мероприятия (результата),
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 
(ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведена модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, реализация инвестиционных проектов водопроводно-канализационного хозяйства»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения, включая разработку проектной документации»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы


	Информационная система отсутствует



	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1 Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов теплоснабжения 
	26 декабря 2025 г, 
25 декабря 2026 г,
 25 декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г, 25декабря 2026 г, 25 декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4  Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.1.5
	Контрольная точка 1.1.5Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.1.6
	Контрольная точка 1.1.6Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.1.7
	Контрольная точка 1.1.7Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.1.8
	Контрольная точка 1.1.8 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.1.9
	Контрольная точка 1.1.9 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов теплоснабжения.


	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.1.10
	Контрольная точка 1.1.10Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов теплоснабжения.


	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.1.11
	Контрольная точка 1.1.11Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения.


	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.1.12
	Контрольная точка 1.1.12. Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов теплоснабжения.


	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.2
	Мероприятие (задача)  1.2 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения, включая разработку проектной документации»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1 Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.4
	Контрольная точка 1.2.4  Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.2.5
	Контрольная точка 1.2.5. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.2.6
	Контрольная точка 1.2.6 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.2.7
	Контрольная точка 1.2.7Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.2.8
	Контрольная точка 1.2.8Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.2.9
	Контрольная точка 1.2.9Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.2.10
	Контрольная точка 1.2.10 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.2.11
	Контрольная точка 1.2.11Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.2.12
	Контрольная точка 1.2.12 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1,3
	Мероприятие (задача)  1.3 Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов водоотведения, включая разработку проектной документации»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.3.1
	Контрольная точка 1.3.1 Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г, 30 декабря 2026 г, 30 декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.3.2
	Контрольная точка 1.3.2  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.3.3
	Контрольная точка 1.3.3  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.3.4
	Контрольная точка 1.3.4  Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	1.3.5
	Контрольная точка 1.3.5Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов водоотведения..
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.3.6
	Контрольная точка 1.3.6 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт

	АЦК финансы

	1.3.7
	Контрольная точка 1.3.7 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.3.8
	Контрольная точка 1.3.8 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	1.3.9
	Контрольная точка 1.3.9 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.3.10
	Контрольная точка 1.3.10. Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25 декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.3.11
	Контрольная точка 1.3.11 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	1.3.12
	Контрольная точка 1.3.12  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов водоотведения.
	26 декабря 2025 г,
 25 декабря 2026 г, 25декабря 2027 г
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» в лице начальника Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует


Примечение.

Используемые сокращения:

«АЦК-Финансы» – автоматизированная система управления бюджетным процессом «АЦК-Финансы»;
ЕИС в сфере закупок – единая информационная система в сфере закупок;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.
              6. Показатель муниципальной программы в разрезе муниципальных образований Октябрьского района.
	№

п/п
	Наименование

муниципального образования

Октябрьского района
	Базовое значение 
	Значение показателей по годам                

	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Показатель «Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Октябрьского района» (процентов)

	1.1
	Алексеевское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Артемовское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Бессергеневское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Керчикское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Каменоломненское городское поселение
	7,5
	2023
	1,0
	7,5
	7,5
	7,5

	1.6
	Коммунарское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.7
	Краснокутское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.8
	Краснолучское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.9
	Красюковское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0,0
	0
	0

	1.10
	Кривянское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.11
	Мокрологское сельское поселение
	0
	2023
	0
	0
	0
	0

	1.12
	Персиановское сельское поселение
	7,5
	2023
	1,0
	7,5
	7,5
	7,5


Управляющий делами
Администрации Октябрьского района                                                                                                Н.В.  Сорочинская
