| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.03.2026 | № 303 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь частью 9 статьи 52  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 14.11.2018  № 1571,   по результатам  2025 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  заместителя  главы  Администрации  Октябрьского  района  Палько А.В.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 05.03.2026 № 303

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе»

за 2025 год.

## Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год.

В целях создания условий для повышения уровня   энергоэффективности, развития промышленности и энергетики на территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 21.11.2018   №1571 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной  программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- улучшается  качество жизни населения Октябрьского района и экологическая ситуация за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- сокращается  объем  потребления энергоресурсов, оплачиваемых за счет бюджетных средств в организациях с участием муниципального образования;

-   увеличивается  благоустроенность и безопасность Октябрьского района;

-повышается  доступность  потребителей Октябрьского района к системе газо- снабжения;

Достижение поставленных целей и задач реализуется при помощи  следующих мероприятий:

- повышение энергетической эффективности организаций   муниципального образования;

- обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях  участием муниципального образования;

- сокращение количества бесхозяйных объектов электрических сетей;

- повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Октябрьского района;

- протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей;

- протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы:

- повышается  надежность предоставления услуг электроснабжения населению Октябрьского района;

- повышается  удовлетворенность  населения Октябрьского района уровнем освещенности улиц;

- повышается  уровень  газификации потребителей Октябрьского района.

- модернизация и расширение газотранспортной системы.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной (комплексной) программы за отчетный период.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий ее структурных элементов.

В рамках первого структурного элемента – иного муниципального проекта «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Мероприятие (результат): 1.1.1 «Повышена надежность электрических сетей и увеличен уровень освещенности улично-дорожной сети» выполнено в полном объеме без использования бюджетных средств. В 2025 году выполнена модернизация сетей электроснабжения в Коммунарском и Керчикском сельских поселениях силами ПАО «МРСК ЮГА». В рамках энергосервисных контрактов выполнена замена приборов уличного освещения в Коммунарском и Кривянском сельских поселениях.

В рамках второго структурного элемента – иного муниципального проекта «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» в 2025 году предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Мероприятие (результат): 1.2.1 «Увеличено количество потребителей природного газа» выполнено в полном объеме. Уровень газификации населения составил 93%. Показатель достигнут путем реализации программы по догазификации населения.

В рамках третьего структурного элемента – иного муниципального проекта «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в 2025 году предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Мероприятие (результат): 1.3.1 «Реализованы инвестиционные проекты промышленных предприятий» выполнено в полном объеме. Реализован запланированный объем работ по строительству завода по производству ячеистого бетона (2-я очередь) ООО «КСМК-Север».

В рамках четвертого структурного элемента – комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Проведено обследование сетей электроснабжения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Построены, реконструированы или восстановлены электрические сети» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Проведено обследование сетей уличного освещения» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 3 «Построены, реконструированы или восстановлены сети уличного освещения» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» из 10 контрольных точек достигнуто в установленные сроки – 10.

В рамках пятого структурного элемента – комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях» выполнено в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2 «Установка/замена энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» из 4 контрольных точек достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках шестого структурного элемента – комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия (результатов) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Осуществлена информационная поддержка программы по догазификации населения» выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» из 4 контрольных точек достигнуто в установленные сроки – 4.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Для учета  рисков, возникающих при реализации энергосберегающих мероприятий, предлагается разделить риски на традиционные, которые характерны для любых инвестиционных проектов, и специфические, присущие исключительно проектам энергосбережения.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности – это комплекс работ и (или) услуг, реализация которого позволит потребителю получить экономию топливно-энергетических ресурсов за счет внедрения комплекса эффективного их использования, модернизации энергопотребляющего оборудования, внедрения системы энергетического менеджмента.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования энергоресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться  существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых ресурсов. Оно достигается посредством реализации мероприятий по энергосбережению; своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления; повышением качества продукции; использованием международного опыта и другими мерами. Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

В соответствии с решением Собрания депутатов  Октябрьского района от 24.12.2025 № 248 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 № 190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» бюджетные ассигнования не предусмотрены. Сводной бюджетной росписью бюджетные ассигнования не предусмотрены, всего объем запланированных  расходов по муниципальной программе на 2025 год составил 60,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей

- внебюджетные источники – 60,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 61,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджетов поселений – 0,0 тыс. рублей

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей

- внебюджетные источники – 61,8 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 18 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 6 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель  1. Протяженность построенных/восстановленных сетей электроснабжения.  Плановое значение -  1,5 км, фактическое значение –  2,4 км  - выполнение 160,0%.

Показатель  2.  Протяженность построенных/восстановленных сетей уличного освещения.  Плановое значение -  0,6 км, фактическое значение – 0,7 км  - выполнение 116,7%.

Показатель  3.  Объем топливно-энергетических ресурсов, потребленный  муниципальными учреждениями Октябрьского района.     Плановое значение -  5 054,2 т.у.т., фактическое значение – 4 402,3 т.у.т.  - выполнение 114,8 %.

Показатель  4. Количество организаций коммунального комплекса, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Плановое значение -  4 ед., фактическое значение – 4 ед.  - выполнение 100 %.

Показатель  5. Уровень газификации населения Октябрьского района. Плановое значение -  93,0 %, фактическое значение – 93,0 %  - выполнение 100 %.

Показатель  6. Количество газифицированных населенных пунктов. Плановое значение -  45 ед., фактическое значение – 45 ед.  - выполнение 100 %.

Показатель  7. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Плановое значение -  22,0 млрд руб., фактическое значение – 29,3 млрд руб.  - выполнение 133,2 %.

Показатель  8. Доля промышленной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами. Плановое значение -  85,0 %, фактическое значение – 68,9 %  - выполнение 81,1 %.

Показатель  9. Протяженность построенных/восстановленных сетей электроснабжения.  Плановое значение -  1,5 км, фактическое значение –  2,4 км  - выполнение 160,0%.

Показатель  10. Протяженность построенных/восстановленных сетей уличного освещения.  Плановое значение -  0,6 км, фактическое значение – 0,7 км  - выполнение 116,7%.

Показатель  11. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100,0 %, фактическое значение – 100,0 %  - выполнение 100 %.

Показатель  12. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100,0 %, фактическое значение – 100,0 %  - выполнение 100 %.

Показатель  13. Доля объема холодной воды (далее – ХВ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ХВ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100,0 %, фактическое значение – 100,0 %  - выполнение 100 %.

Показатель  14. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ПГ, потребляемого БУ на территории Октябрьского района. Плановое значение -  100,0 %, фактическое значение – 100,0 %  - выполнение 100 %.

Показатель  15. Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Плановое значение -  90 ед.,  фактическое значение – 90 ед.  - выполнение 100 %.

Показатель  16. Количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Плановое значение -  90 ед.,  фактическое значение – 90 ед.  - выполнение 100 %.

Показатель  17. Уровень газификации населения Октябрьского района. Плановое значение -  93,0 %, фактическое значение – 93,0 %  - выполнение 100 %.

Показатель  18. Количество построенных объектов газоснабжения. Плановое значение -  0 ед.,  фактическое значение – 0 ед.  - выполнение 100 %.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается 
как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5*УДстр.эл.,

где: УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы text(УДп) за 2025 год составляет 113,2 (160+116,7+114,8+100+100+100+133,2+81,1/8).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0% (средневзвешенное значение уровней достижения всех 6-ти структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДгпi) за 2024 год составляет 106,6 (0,5*113,2+0,5*100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей за отчетный период ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ,,

где: ОПпГП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной (комплексной) программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 87,5 (100+100+100+100+100+100+100+(-0,15/8).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 
100 (100+100+100+100+100+100/6).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПгпtextза 2025 год составляет 91,3 (0,7*87,5+0,3*100).

3. Оценка качества финансового управления за отчетный период рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100,

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 1 критерия.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1,03*1) *100=103.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной (комплексной) программы за отчетный период рассчитывается по формуле:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп.

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8*106,6 + 0,1*91,3+0,1*103,0) = 104,71≈105 
в связи с чем реализация государственной (комплексной) программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации выше среднего уровня».

Неосвоенные средства бюджета Октябрьского района 
и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района отсутствуют.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                 Н.В. Сорочинская

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных точек 
муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе».

| № п/п | Номер и наименование структурного элемента, мероприятия, контрольного события | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок окончания реализации | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) «Проведено обследование сетей электроснабжения» | Х | Х | Х | Х | Х | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка Утверждение плана мероприятий по проведению обследования сетей электроснабжения на 2025-2027 гг. | 29.03.2025 г. | 29.03.2025 г. | Х | Х | Обслуживающей организацией утвержден план мероприятий | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка Проведение обследования сетей электроснабжения в 2025 году | 28.07.2025 г. | 28.07.2025 г. | Х | Х | Обслуживающей организацией выполнено обследование | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы или восстановлены электрические сети» | Х | Х | км | 1,5 | 2,4 | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.2.1. | Контрольная точка Заключение контракта | 30.05.2025 г. | 20.04.2025 г. | Х | Х | Обслуживающей организацией заключены договора на восстановление сетей | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.2.2. | Контрольная точка Выполнение работ | 01.12.2025 | 03.09.2025 г. | Х | Х | Обслуживающей организацией приняты выполненные работы | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведено обследование сетей уличного освещения» | Х | Х | Х | Х | Х | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.3.1. | Контрольная точка Утверждение плана мероприятий по проведению обследования сетей уличного освещения на 2025-2027 гг. | 29.03.2025 г. | 29.03.2025 г. | Х | Х | Утвержден план мероприятий | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.3.2. | Контрольная точка Проведение обследования сетей уличного освещения в 2025 году | 28.07.2025 г. | 22.06.2025 г. | Х | Х | Выполнено обследование | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.3.3. | Контрольная точка Утверждение плана мероприятий ремонтно-восстановительных работ на сетях уличного освещения в 2026 году | 30.10.2025 г. | 06.09.2025 г. | Х | Х | Утвержден план мероприятий | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы или восстановлены сети уличного освещения» | Х | Х | км | 0,6 | 0,7 | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.4.1. | Контрольная точка Заключение контракта | 30.05.2025 г. | 04.03.2025 г. | Х | Х | Энергосервисный контракт | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 1.4.2. | Контрольная точка Выполнение работ | 01.12.2025 г. | 01.07.2025 г. | Х | Х | Акт выполненных работ | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Мероприятие (результат) # «Установка/заменена приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях» | Х | Х | Х | Х | Х | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия | 15.07.2025 г. | 02.07.2025 г. | Х | Х | Проведен мониторинг | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 2.1.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг установки/заменены приборов учета потребляемых энергоресурсов и воды в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года | 31.12.2025 г. | 18.12.2025 г. | Х | Х | Проведен мониторинг | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 2.2. | Мероприятие (результат) Установка/замена энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях | Х | Х | Х | Х | Х | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 2.2.1. | Контрольная точка Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам 1 полугодия | 15.07.2025 г. | 02.07.2025 г. | Х | Х | Проведен мониторинг | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 2.2.2. | Контрольная точка Проведен мониторинг установки/заменены энергосберегающего оборудования в муниципальных бюджетных учреждениях по итогам года | 31.12.2025 г. | 18.12.2025 г. | Х | Х | Проведен мониторинг | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Осуществлена информационная поддержка программы по догазификации населения | Х | Х | Х | Х | Х | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 3.1.1. | Контрольная точка Проведен мониторинг обеспеченности газоснабжением объектов (учреждений, домовладений, квартир) | 30.03.2025 г. | 05.03.2025 г. | Х | Х | Проведен мониторинг | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 3.1.2. | Контрольная точка Проведена сверка данных мониторинга с газоснабжающими организациями | 01.06.2025 г. | 25.05.2025 г. | Х | Х | Проведена сверка | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 3.1.3. | Контрольная точка Обеспечено размещение информации о работе программы догазификации | 01.04.2025 г. | 22.03.2025 г. | Х | Х | Информация размещена | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |
| 3.1.4. | Контрольная точка Проведен анализ выполненных мероприятий по газификации абонентов | 01.12.2025 г. | 01.12.2025 г. | Х | Х | Анализ выполнен | Сухорукова С.С. – начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского | – |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе»  за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе» | Всего | 60,0 | 0,0 | 61,8 | 103,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 60,0 | Х | 61,8 | 103,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 60,0 | 0,0 | 61,8 | 103,0 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 60,0 | 0,0 | 61,8 | 103,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |

Приложение  3

СВЕДЕНИЯ

муниципальной программы Октябрьского района 
«Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе»  за 2025 г.

Приложение 4

| № п/п | Номер и наименование показателей государственной программы | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положи тельной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей государственной программы, структурного элемента государственной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность построенных/восстановленных сетей электроснабжения | км | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 1,5 | 2,4 | 100 | – |
| 1.2. | Протяженность построенных/восстановленных сетей уличного освещения | км | динамический наследуемый | возрастающий | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 100 | – |
| 1.3. | Объем топливно-энергетических ресурсов, потребленный муниципальными учреждениями Октябрьского района | т.у.т. | динамический наследуемый | убывающий | 4282,2 | 5054,2 | 4402,3 | 100 | – |
| 1.4. | Количество организаций коммунального комплекса, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единица | динамический наследуемый | на уровне | 4 | 4 | 4 | 100 | – |
| 1.5. | Уровень газификации населения Октябрьского района | процент | динамический наследуемый | возрастающий | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 100 | – |
| 1.6. | Количество газифицированных населенных пунктов | единица | динамический наследуемый | возрастающий | 45 | 45 | 45 | 100 | – |
| 1.7. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | млрд рублей | динамический наследуемый | возрастающий | 21,5 | 22,0 | 29,3 | 100 | – |
| 1.8. | Доля промышленной продукции в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами | процент | динамический наследуемый | возрастающий | 69,0 | 85,0 | 68,9 | -0,15 | Снижение обусловлено несвоевременным вводом в эксплуатацию производственных мощностей предприятий |
| Итого по показателям государственной программы |  |  |  |  |  |  |  | 87,5 | Х |
| 2. Показатели структурных элементов государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения, возобновляемых источников энергии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Протяженность построенных/восстановленных сетей электроснабжения | км | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 1,5 | 2,4 | 100 | – |
| 2.1.2. | Протяженность построенных/восстановленных сетей уличного освещения | км | динамический наследуемый | возрастающий | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 100 | – |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | процент | поддерживающий наследуемый | на уровне | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| 2.2.2. | Показатель. Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | процент | поддерживающий наследуемый | на уровне | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| 2.2.3. | Показатель. Доля объема холодной воды (далее – ХВ), потребляемой БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ХВ, потребляемой БУ на территории Октябрьского района | процент | поддерживающий наследуемый | на уровне | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| 2.2.4. | Показатель. Доля объема природного газа (далее – ПГ), потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ПГ, потребляемого БУ на территории Октябрьского района | процент | поддерживающий наследуемый | на уровне | 100 | 100 | 100 | 100 | – |
| 2.2.5. | Показатель. Количество муниципальных учреждений, сотрудники которых проинформированы об энергосберегающих мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единица | динамический наследуемый | возрастающий | 57 | 90 | 90 | 100 | – |
| 2.2.6. | Показатель. Количество муниципальных учреждений, в которых реализуются мероприятия программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе: | единица | динамический наследуемый | возрастающий | 57 | 90 | 90 | 100 | – |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация объектов газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Уровень газификации населения Октябрьского района | процент | динамический наследуемый | возрастающий | 92,5 | 93,0 | 93,0 | 100 | – |
| 2.3.2. | Количество построенных объектов газоснабжения | единица | динамический наследуемый | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 100 | – |
| Итого по показателям структурных элементов |  |  |  |  |  |  |  | 100 | Х |
| Итого по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  | 91,3 | Х |