Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.02.2023 133 р. п. Каменоломни Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского рай-она «Электронный муниципалитет» за 2022 год. В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1577 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет» за 2022 год, согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С. Глава Администрации Октябрьского района; Л. В. Овчиева. Постановление вносит отдел цифрового развития управления инновационного развития Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 17.02.2023  № 133

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Октябрьского района
 «Электронный муниципалитет»

за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнуты за 2022 год.

В целях создания условий для развития отдела информатизации Октябрьского района и повышения эффективности использования их потенциала в решении задач развития Октябрьского района  Муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» утверждена постановлением от 14.11.2018 №1577  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет». Ответственным исполнителем является Управление инновационного развития - отдел информатизации Администрации Октябрьского. Соисполнителями являются комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района. Участником является муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ответственным исполнителем и соисполнителями и участником  программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- усовершенствована информационно - телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям и обеспечивающая потребности граждан, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на территории Октябрьского района.

- увеличена доля обучающихся, которым предоставлена возможность использования цифровых технологий, в общем количестве обучающихся;

- увеличена доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- повышена доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;

- обеспечивается предоставление государственных  (муниципальных) услуг в электронном виде;

- внедряются цифровые технологий и платформенные решения в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района;

- обеспечивается рост средней скорости в сети Интернет;

# Таким образом, была соблюдена привязка результатов к целям и задачам муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение целей муниципальной программы, заключающейся в развитии некоммерческого сектора Октябрьского района. Вместе с тем данный подход позволяет сопоставлять вклад каждого основного результата реализации подпрограмм, при необходимости, по их конкретным целям и задачам, утвержденным в паспортах в отдельности.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района  «Электронный муниципалитет»

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия», предусмотрена реализация 12 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.2. Защита информации, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.3. Увеличение количества рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.4. Развитие системы цифровой аудио и видео конференцсвязи, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.5. Внедрение специализированного программного обеспечения, обеспечивающего защиту рабочих станций и локальной сети, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.6.  Модернизация компьютерного, сетевого и офисного оборудования, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.7. Внедрение отечественного программного обеспечения, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.8. Повышение квалификации сотрудников органов власти в области информационных технологий, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.9. Внедрение системы шифрования и защиты всех видов связи, планирующихся к внедрению, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.10. Внедрение автоматизированных технологий принятия решений, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.11 Внедрение цифровых технологий в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 1.12. Создание, развитие и сопровождение информационных систем, выполнено в полном объеме;

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена реализация 
4 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1 Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района ", выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 2.3 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 2.4 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнено в полном объеме;

Основное мероприятие 2.5 Изготовление, доставка и монтаж стендов на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнено в полном объеме;

Контрольное событие 2. Развитие сети деятельности МФЦ, выполнено в полном объеме;

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы «Электронный муниципалитет»

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- создание условий для устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры путем внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района;

- создание условий для повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг повышая качество доступа к сети интернет повысило уровень использования населением цифровых технологий в целях улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления;

- уровень удовлетворенности жителей Октябрьского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, повысило уровень использования населением цифровых технологий в целях улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления;

- обучающихся, которым предоставлена возможность использования цифровых технологий, в общем количестве обучающихся;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Октябрьского района, повысило уровень использования населением цифровых технологий в целях улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления;

- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных, доступной для всех органов муниципальной власти Октябрьского района, повысило уровень использования населением цифровых технологий в целях улучшения взаимодействия с органами местного самоуправления;

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района привело к повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, привело к повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

- доля обязательных муниципальных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие, привело к повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Электронный муниципалитет»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Электронный муниципалитет» на 2022 год составил 28 719,3 тыс. рублей,

В том числе по источникам финансирования:

- на подпрограмму «Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия»- 691,6 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 691,6 тыс. рублей;

Областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»- 28 027,7 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 27 749,3 тыс. рублей;

Областной бюджет – 278,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района № 76 от 22.12.2022 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 "О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 21 652,1 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 28 719,3 тыс. рублей

бюджет Октябрьского района 28 440,9 тыс. рублей;

Областной бюджет – 278,4 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе «Электронный муниципалитет» составило 28 635,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района 28 360,0 тыс. рублей;

Областной бюджет –275,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей

- на подпрограмму «Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия» 611,1 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района 611,1 тыс. рублей;

Областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей

- на подпрограмму «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг» 28 024,2 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района 27 748,9 тыс. рублей;

Областной бюджет – 275,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил

84,0 тыс. рублей, из них по подпрограммам:

- Обеспечение деятельности информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) не использовано на сумму 69,5 руб. за декабрь 2022 счета предоставлены 31.12.2022.Оплата произведена в январе 2023.

- Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа». (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) не использовано на сумму 11,0 руб. за декабрь 2022 счета предоставлены 31.12.2022. Оплата произведена в январе 2023.

- Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет " (Субсидии автономным учреждениям) не использованы суммы по статье 211,213 «Заработная плата» из местного бюджета 0,3 руб. из областного бюджета 3,1

- Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Субсидии автономным учреждениям) не использованы суммы по статье 211,213 «Заработная плата» из местного бюджета 0,10 руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Электронный муниципалитет» за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы «Электронный муниципалитет»

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, степень фактического достижения целевых индикаторов составила 100%.

Показатель 1. Уровень удовлетворенности жителей Октябрьского района  качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, на конец года составила 100%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность использоваться цифровых технологий в общем количестве обучающихся, на конец года составила 99,7%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 3. Доля граждан, имеющих доступ  к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Октябрьского района, на конец года составила 97%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 4. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на конец года составила 70%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 1.1. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, на конец года составила 96,3%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 1.2. Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию, на конец года составила 8. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 1.3. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи, на конец года составила 59,0%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 1.4. Рост средней скорости в сети Интернет, на конец года составила 35(Мбит/с). Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 1.5. Количество сотрудников, прошедших обучение в сфере информационных технологий на конец года составила 37 человек;

Показатель 1.6. Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления на конец года составляет 55%;

Показатель 1.7. Увеличение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с региональными и местными органами власти и организациями государственной и муниципальной собственности Ростовской области, осуществляемого в цифровом виде на конец года составляет 50%;

Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, на конец года составила 100%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 2.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие, на конец года составила 60%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Показатель 2.3. Доля муниципальных услуг муниципальных образований Октябрьского района, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг муниципальных образований Октябрьского района, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области, на конец года составила 100%. Данный показатель соответствует плановому значению;

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы «Электронный муниципалитет» определена на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведена в таблице:

| № целевого показателя | Наименование показателя МП | Целевое значение показателя, утвержденное МП (ИЦп) | Фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации МП, подпрограмм МП (ИДп) | Степень * достижения целевого показателя МП, подпрограмм МП (Сп) Сп= ИДп/ИЦп | n Со= Σ Сп/n I=1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Октябрьского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | 90 | 100 | 1,0/1 | 1 |
| 2 | Доля обучающихся, которым предоставлена возможность использоваться цифровых технологий в общем количестве обучающихся | 99,7 | 99,7 | 1,0/1 | 1 |
| 3 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Октябрьского района | 97 | 97 | 1,0/1 | 1 |
| 4 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 70 | 70 | 1,0/1 | 1 |
| 1,1 | Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | 75 | 96,3 | 1,0/1 | 1 |
| 1,2 | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | 8 | 8 | 1,0/1 | 1 |
| 1,3 | Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | 59,0 | 60,3 | 1,0/1 | 1 |
| 1,4 | Рост средней скорости в сети Интернет (Мбит/с) | 35 | 35 | 1,0/1 | 1 |
| 1,5 | Увеличение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере информационных технологий | 37 | 37 | 1,0/1 | 1 |
| 1,6 | Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления | 55 | 64 | 1,0/1 | 1 |
| 1,7 | Увеличение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с региональными и местными органами власти и организациями государственной и муниципальной собственности Ростовской области, осуществляемого в цифровом виде | 50 | 85,04 | 1,0/1 | 1 |
| 2,1 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | 100 | 100 | 1,0/1 | 1 |
| 2,2 | Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | 60 | 60 | 1,0/1 | 1 |
| 2,3 | Доля муниципальных услуг муниципальных образований Октябрьского района, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг муниципальных образований Октябрьского района, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области | 100 | 100 | 1,0/1 | 1 |
|  | СУММАРНАЯ ОЦЕНКАСТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МП, ПОДПРОГРАММ МП |  |  |  | 14 |

* При степени достижения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 0,95 и более - при расчете суммарной степени достижения степень по данному показателю принимается за единицу.

При степени достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы  менее 0,95 - при расчете суммарной

степени достижения степень по данному показателю принимается за ноль.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей

n

муниципальной программы равна 14 (Со= Σ Сп/n =11х14/14), что характеризует

I=1

высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1 (СРом=Мв/М=14/14=1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района,

составляет 1 (СРом=Мв/М=6/6=1).

Степень соответствия запланированного уровня расходов:

28 635,3 тыс. рублей      /      28 719,3            тыс. рублей =  99,7

Плановый объем финансирования  фактический объем финансирования

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

28 635,3 тыс. рублей      /      28 719,3            тыс. рублей =  99,7 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом2:

14 х 0,5 + 1 х 0,3 +1 х 0,2 = 6, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы «Электронный муниципалитет» в отчетном году были использованы в полном объеме.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов жителям Октябрьского  района.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация мероприятий муниципальной программы «Электронный муниципалитет» должна быть направлена на создание условий для обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района, и повышение качества обслуживания жителей Октябрьского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Электронный муниципалитет»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

# а также контрольных событий муниципальной программы Октябрьского района

«Электронный муниципалитет»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1"Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия" |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия на территории Октябрьского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; | Наличие на территории Октябрьского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; | Реализовано в полном объеме |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия обеспечения защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Увеличение количества рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | Начальник управления инновационного развития ## Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия строгого учета движения электронных документов и контроль сроков исполнения поручений | Строгий учет движения электронных документов и контроль сроков исполнения поручений | Реализовано в полном объеме |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Развитие системы цифровой аудио и видео конференц связи. | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия оперативного решение задач, в которых задействовано несколько участников | Оперативное решение задач, в которых задействовано несколько участников | Реализовано в полном объеме |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Внедрение специализированного программного обеспечения, обеспечивающего защиту рабочих станций и локальной сети. | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть обеспечения устойчивой работы информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | Обеспечена устойчивая работа информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | Реализовано в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Модернизация компьютерного, сетевого и офисного оборудования. | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть положительного влияние на работу всей системы управления | Положительное влияние на работу всей системы управления | Реализовано в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 1.7. Внедрение отечественного программного обеспечения. | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть обеспечения устойчивой работы информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | Обеспечена устойчивая работа информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | Реализовано в полном объеме |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Повышение квалификации сотрудников органов власти в области информационных технологий. | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть качественного владения информационными ресурсами | Качественное владение информационными ресурсами | Реализовано в полном объеме |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Внедрение системы шифрования и защиты всех видов связи, планирующихся к внедрению. | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть обеспечения надежной дополнительной связью удаленно-находящиеся структуры муниципальной власти | Обеспечена надежная дополнительная связь удаленно-находящейся структуры муниципальной власти | Реализовано в полном объеме |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Внедрение автоматизированных технологий принятия решений | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть уменьшения фактора человеческих ошибок и позволит улучшить качество принимаемых решений | Уменьшен фактор человеческих ошибок и улучшено качество принимаемых решений | Реализовано в полном объеме |
| 12 | Задача 2 подпрограммы 1 "Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района" |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.11 " Внедрение цифровых технологий в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг " | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения | Внедрены цифровые технологий и платформенные решения в сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения | Реализовано в полном объеме |
| 14 | Основное мероприятие 1.12. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» | Начальник управления инновационного развития Пустовитов Андрей Александрович | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия повышения оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Октябрьского района, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем | повышена оперативность и качество принимаемых решений, сокращены издержеки за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечен гарантированный уровень информационной открытости Октябрьского района, повышен уровень доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем | Реализовано в полном объеме |
| 16 | Подпрограмма " Использование современных цифровых технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.1 " Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского района " | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Екатерина Николаевна | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть расширения возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Расширены возможности и повышено качество предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 18 | Задача 2 подпрограммы 2 " Развитие сети МФЦ " |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.2 " Обеспечение деятельности Муниципального автономное учреждение Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Екатерина Николаевна Директор МАУ МФЦ Октябрьского района Карпова Юлия Львовна | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия организации управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Организовано управление деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 20 | Основное мероприятие 2.3 " Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Екатерина Николаевна Директор МАУ МФЦ Октябрьского района Карпова Юлия Львовна | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия организации управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | организовано управление деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 21 | Основное мероприятие 2.4 "Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Екатерина Николаевна Директор МАУ МФЦ Октябрьского района Карпова Юлия Львовна | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть наличия организации управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | организовано управление деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | Реализовано в полном объеме |
| 22 | Контрольное событие 2. Развитие сети деятельности МФЦ; | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Екатерина Николаевна | ## в течении года | январь | декабрь | Достигнуть расширения возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | расширены возможности и повышено качество предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Реализовано в полном объеме |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Электронный муниципалитет»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы  «Электронный муниципалитет»  за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района "Электронный муниципалитет" | Всего | 28 719,3 | 28 719,3 | 28 635,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 28 440,9 | 28 440,9 | 28360,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области | 278,4 | 278,4 | 275,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия" | Всего | 691,6 | 691,6 | 611,1 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 691,6 | 691,6 | 611,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - бюджета Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Всего | 28 027,7 | 28 027,7 | 28 024,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района, | 27 749,3 | 27 749,3 | 27 748,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | -бюджета Ростовской области | 278,4 | 278,4 | 275,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Электронный муниципалитет»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы                                                                                                       «Электронный муниципалитет»

за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей, муниципальной программы, муниципальной подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений показателей на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год, предшествующий отчетному | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Уровень удовлетворенности жителей Октябрьского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | процентов | 90 | 90 | 90 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 2 | Показатель 2. Доля обучающихся, которым предоставлена возможность использоваться цифровых технологий в общем количестве обучающихся | процентов | 99,6 | 99,7 | 99,7 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 3 | Показатель 3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Октябрьского района | процентов | 97 | 97 | 97 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 4 | Показатель 4. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде | процентов | 70 | 70 | 70 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1.1. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | процентов | 70 | 75 | 75 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 6 | Показатель 1.2. Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию | единиц | 7 | 8 | 8 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 7 | Показатель 1.3. Доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи | процентов | 56,0 | 59,0 | 59,0 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 8 | Показатель 1.4. Рост средней скорости в сети Интернет (Мбит/с) | единиц. | 33 | 35 | 35 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 9 | Показатель 1.5. Увеличение доли сотрудников, прошедших обучение в сфере информационных технологий | единиц | 32 | 37 | 37 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 10 | Показатель 1.6. Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления | процентов | 50 | 55 | 55 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 11 | Показатель 1.7. Увеличение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций с региональными и местными органами власти и организациями государственной и муниципальной собственности Ростовской области, осуществляемого в цифровом виде | процентов | 40 | 50 | 50 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 2 Задача 1" Использование современных цифровых технологий при предоставлении государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
| Подпрограмма 2 Задача 2 " Развитие сети МФЦ " |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Показатель 2.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | процентов | 55 | 60 | 60 | Показатель выполнен в полном объеме |
| 14 | Показатель 2.3. Доля муниципальных услуг муниципальных образований Октябрьского района, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве муниципальных услуг муниципальных образований Октябрьского района, предоставляемых в МФЦ в соответствии с разделом IV Реестра государственных услуг Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |