| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.03.2026 | № 357 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области», руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет», утвержденной   постановлением Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1577 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Электронный муниципалитет» за 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы Администрации Октябрьского района Карпову Ю.Л.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел цифрового развития управления инновационного развития Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2026  № 357

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района
 «Электронный муниципалитет»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнуты за 2025 год.

В целях создания условий для развития информатизации Октябрьского района и повышения эффективности использования потенциала в решении задач развития Октябрьского района, в рамках реализации  муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет», утвержденной постановлением от 14.11.2018 № 1577 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет» (далее – Муниципальная программа).

Ответственным исполнителем, соисполнителем и участником  программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

- усовершенствована информационно - телекоммуникационная инфраструктура, отвечающая современным требованиям и обеспечивающая потребности граждан, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений на территории Октябрьского района;

- увеличена доля обучающихся, которым предоставлена возможность использования цифровых технологий, в общем количестве обучающихся;

- увеличена доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- повышена доля домохозяйств, имеющих возможность подключения услуг доступа к сети Интернет со скоростью 100 Мбит/с с использованием проводных каналов связи или со скоростью 10 Мбит/с, с использованием сетей подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;

- обеспечено предоставление государственных  (муниципальных) услуг в электронном виде;

- внедряются цифровые технологий и платформенные решения в сфере муниципального управления и в повседневной жизни жителей Октябрьского района;

- обеспечен рост средней скорости в сети Интернет.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной программы за отчетный период.

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие цифровых технологий» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Оплачена техническая поддержка информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования» выполнено. Приобретены услуги для обеспечения функционирования ПО в сфере образования.

Мероприятие (результат) 2 «Оплачена техническая поддержки АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа»» выполнено. Приобретены услуги для обеспечения функционирования ПО в сфере образования.

Мероприятие (результат) 3 «Доля рабочих мест органов местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района» выполнено. Работа в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства стабильна.

Мероприятие (результат) 4 «Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления» выполнено. Постепенно внедряется отечественное программное обеспечение.

В результате реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» из 16 контрольных точек достигнуто в установленные сроки – 16.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий (результатов) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1 «Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения  Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнено. Обеспечено оказание услуг МАУ МФЦ Октябрьского района.

Мероприятие (результат) 2  «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» выполнено. Обеспечена возможность предоставления услуг заявителям в МФЦ независимо от места их регистрации на территории Ростовской области.

Мероприятие (результат) 3 «Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области» выполнено. Обеспечено предоставление областных  услуг в МФЦ.

В результате реализации мероприятий комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» из 12 контрольных точек достигнуто в установленные сроки – 12.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципально программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказала значимое влияние следующие факторы:

- реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", от 02.03.2022 N 83 "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации", от 16.03.2022 N 121 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации", определивших вектор развития цифровой трансформации государственного и муниципального управления, социальной сферы и отраслей экономики;

- реализация комплекса мероприятий по импортозамещению в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 N 1236 "Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации", который оказывает влияние на состав, технические характеристики и стоимость закупаемого и планируемого в дальнейшем к закупке участниками муниципальной программы программного обеспечения и оборудования.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Электронный муниципалитет» на 2025 год составил 40048,70 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 184,9 тыс. рублей;

- бюджет Октябрьского района – 39863,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 25.12.2025 № 248 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в 2025году составил 40048,70 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 40048,70  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 184,9 тыс. рублей;

- бюджет Октябрьского района – 39863,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 39989,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 176,4 тыс. рублей;

- бюджет Октябрьского района – 39813,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил

58,9 тыс. рублей, из них по структурным элементам комплексов процессных мероприятий:

- Обеспечение деятельности информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования в рамках комплекса процессных мероприятий "Развитие информационных технологий" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) не использовано на сумму 43,7 тыс. руб. за декабрь 2025 счета предоставлены 31.12.2025. Оплата произведена в январе 2026.

- Оплата услуг по внедрению АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа». (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) не использовано на сумму 5,8 тыс. руб. за декабрь 2025 счета предоставлены 31.12.2025. Оплата произведена в январе 2026.

- Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет " (Субсидии автономным учреждениям) не использованы суммы по статье «Заработная плата» из местного бюджета 0,3 тыс. руб. из областного бюджета 1,0 тыс. руб.

- Расходы на организацию предоставления областных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках комплекса процессных мероприятий "Оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы "Электронный муниципалитет" (Субсидии автономным учреждениям) не использованы суммы по статье «Заработная плата» из местного бюджета 0,7 тыс. руб. из областного бюджета 7,4 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении

плановых и фактических значений показателей

муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год.

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрены 10 показателей, по 9 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые.

Показатель  1. "Цифровая зрелость" органов местного самоуправления подразумевающая использование отечественных информационно-технологических решений. Плановое значение – 83,3%, фактическое значение -84,4%.

Показатель  2. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Плановое значение – 92% , фактическое значение – 92%.

Показатель  3. Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию. Плановое значение - 11, фактическое значение – 11.

Показатель  4. Доля граждан, имеющих доступ  к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Октябрьского района. Плановое значение – 97%, фактическое значение – 97%.

Показатель 1.1. Доля рабочих мест органов местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления. Плановое значение – 97%, фактическое значение – 97%.

Показатель 1.2. Оплата технической поддержки информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования. Плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.3. Оплата технической поддержки АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа». Плановое значение – 1, фактическое значение – 1.

Показатель 1.4. Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления. Плановое значение – 73%, фактическое значение – 73%.

Показатель 2.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.2. Доля рабочих мест многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, оснащенных IP-телефонами, в целях организации работы единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности государственной программы) рассчитывается 
как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5*УДстр.эл.,

где: УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы УДп за 2025 год составляет 100,2 (100,89+100+100+100/4).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 102,5% (средневзвешенное значение уровней достижения всех 6-ти структурных элементов).

УД п гп i = 0,5 ∙ 100,2 + 0,5 ∙ 102,5

УД п гп i  = 101.3

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде      (ОП гп) рассчитывается по формуле:

ОП гп = 0,7 ∙ ОП пГП + 0,3 ∙ ОП пСЭ

где: ОП пГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной  программы;

ОП пСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 75 (100+100+100+0/4).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 33,3 (100+0+0+100+0+0/6).

ОП гп = 0,7 ∙75 + 0,3 ∙ 33,3

ОП гп = 62,4

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

N

ФинУп = ∑ wi ∙ E(P i ) ∙ 100

i =1

где: ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(P i ) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления=w1⋅P1+w2⋅P2+w3⋅P3+w4⋅P4+w5⋅P5+w6⋅P6+w7⋅P7+w8⋅P8Оценка качества финансового управления=w1​⋅P1​+w2​⋅P2​+w3​⋅P3​+w4​⋅P4​+w5​⋅P5​+w6​⋅P6​+w7​⋅P7​+w8​⋅P8​

Где:

- wiwi​ — удельный вес каждого критерия (все критерии имеют равный удельный вес — 0,125);

- PiPi​ — значение каждого критерия (рассчитываем отдельно).

  - Качество внесения изменений в сводную бюджетную роспись:

P1=1−количество изменений ,

Максимальное количество=1−6/10=0,4;

P1​=1−Максимальное количество,

Количество изменений​=1−6/10​=0,4.

  - Уровень принятых бюджетных обязательств:

Данный критерий оценивает соотношение принятых обязательств к объемам доведенных лимитов. В нашем примере никаких отклонений нет, значит: P2=1, P2​=1.

  - Уровень кассового исполнения бюджета:

Рассчитываем долю исполнившихся расходов от общего объема:

P3=Кассовое исполнение

Объем средств программы=39 989,7/40 048,7≈0,9985

P3​=Объем средств программы

Кассовое исполнение​=40048,7/39989,7​≈1,0014

Преобразуем в проценты и получаем около 99,85%; 100,14%.

  - Уровень кассового исполнения внебюджетных средств

Поскольку внебюджетные средства не использовались (0), примем: P4=1; P4​=1.

  - Уровень освоения средств бюджета:

Тоже совпадают с предыдущим пунктом 3.3: P5=0,9985; P5​=1,0014.

  - Уровень освоения внебюджетных средств:

Аналогично предыдущему пункту: P6=1; P6=1.

  - Соответствие запланированному объему финансового обеспечения:

Принято считать, что если запланированное совпадает с фактическим, то: P7=1; P7=1.

  - Эффективность использования средств:

Обычно смотрят на пропорции освоения средств и соответствие запланированным мероприятиям. Мы можем принять: P8=1; P8​=1.

Оценка качества финансового управления=0,125⋅0,4+0,125⋅1+0,125⋅0,9985+0,125⋅1+0,125⋅0,9985+0,125⋅1+0,125⋅1+0,125⋅1

Оценка качества финансового управления=0,125⋅(0,4+1+0,9985+1+0,9985+1+1+1)=0,125⋅7,397≈0,9246

Оценка качества финансового управления≈92,46%

Оценка качества финансового управления=0,125⋅0,4+0,125⋅1+0,125⋅1,0014+0,125⋅1+0,125⋅1,0014+0,125⋅1+0,125⋅1+0,125⋅1

Оценка качества финансового управления=0,125⋅(0,4+1+1,0014+1+1,0014+1+1+1)=0,125⋅7,4028≈0,92535

Таким образом, оценка качества финансового управления по данному примеру составит примерно 92,46% и 92,53%, что подтверждает эффективное ведение бюджета и качественное управление финансами.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8 ∙ УД гп i + 0,1 ∙ ОП гп + 0,1 ∙ ФинУп = ИОиЭфгп

0,8∙ 101,3 + 0,1 ∙ 62,4 + 0,1 ∙ 92,46 = 96,526≈97

в связи с чем реализация муниципальной программы признается эффективной.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                 Н.В. Сорочинская

Приложение 1

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, а также контрольных точек 
муниципальной программы  «Электронный муниципалитет».

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.) | Причины нереализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) 1 Оплачена техническая поддержка информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | Условные единицы | 1 | 1 | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 1.1 включен в план-график для дальнейшей подготовки контракта по информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования | 31.03.2025 г. | 31.03.2025 г. | х | х | В план-график включено | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 1.2 заключение договора на техническую поддержку информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования | 31.03.2025 г. | 31.03.2025 г. | х | х | Договор заключен | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 1.3 Оказание технической поддержки по информационной системе (07. Образование) ) в сфере дошкольного образования | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | х | х | Техническая поддержка оказана | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 1.4 "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" по информационной системе (07. Образование) ) в сфере дошкольного образования | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | х | х | Оплата произведена | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Мероприятие (результат)2 Оплачена техническая поддержки АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | х | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | Условные единицы | 1 | 1 | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 2.1 включен в план-график для дальнейшей подготовки контракта по технической поддержке АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | 31.03.2025 г. | 31.03.2025 г. | х | х | В план-график включено | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 2.2 заключение договора на техническую поддержку АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | 31.03.2025 г. | 31.03.2025 г. | х | х | Договор заключен | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 2.3 Оказание технической поддержки по АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа» | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | х | х | Техническая поддержка оказана | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Контрольная точка 2.4 "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | х | х | Оплата произведена | ### Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования. | – |
|  | Мероприятие (результат) 3 "Доля рабочих мест органов местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления" | х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | процентов | 97 | 97 | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 3.1 " "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства" | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Мониторинг проведен | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 3.2 Контроль актуальных учетных записей в системе электронного документооборота и делопроизводства | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Контроль осуществлен | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 3.3 " "Внесение изменений в справочники системы электронного документооборота и делопроизводства " | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Изменения внесены | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 3.4 " "Назначение прав пользователям системы электронного документооборота и делопроизводства " | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Права назначены | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Мероприятие (результат) 4 "Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления" | х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | процентов | 73 | 73 | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 4.1 " "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления" | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Мониторинг проведен | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 4.2 Анализ и подбор необходимого отечественного программного обеспечения | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Анализ проведен | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 4.3 Установка и настройка отечественного программного обеспечения | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | х | х | Настройка осуществлена | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
|  | Контрольная точка 4.4 " Техническое обслуживание отечественного программного обеспечения | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | 31.01.2025 28.02.2025 31.03.2025 30.04.2025 31.05.2025 30.06.2025 31.07.2025 31.08.2025 30.09.2025 31.10.2025 30.11.2025 31.12.2025 | х | х | Техническое обслуживание проведено | ### Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Лагунова Виктория Викторовна, заместитель начальника управления инновационного развития- начальник отдела цифрового развития. | – |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Условные единицы | 1 | 1 | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.2 | Контрольная точка 1.1 Включено в план-график для дальнейшей подготовки контракта | 31.03.2025 | 31.03.2025 | х | х | В план-график включено | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.3 | Контрольная точка 1.2 Согласование требований к характеристикам товаров, работ, услуг | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Характеристики согласованы | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.4 | Контрольная точка 1.3 Заключение соглашение и контрактов | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Соглашения заключены | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.5 | Контрольная точка 1.4 Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг " | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Финансирование выполнено | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2 "Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | Условные единицы | 1 | 1 | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
|  | Контрольная точка 2.1. " Включено в план-график для дальнейшей подготовки соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии" | 17.02.2025 | 17.02.2025 | х | х | В план-график включено | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.7 | Контрольная точка 2.2. "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии" | 17.02.2025 | 17.02.2025 | х | х | Соглашения заключены | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.8. | Контрольная точка 1.3 Согласование требований к характеристикам товаров, работ, услуг | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Характеристики согласованы | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.9 | Контрольная точка 1.4 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | х | х | Работы выполнены и услуги оказаны | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.10 | Мероприятие (результат) 3 "Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области" | х | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | условных единиц | 1 | 1 | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.11 | Контрольная точка 3.1. «Включено в план-график для дальнейшей подготовки соглашения по предоставлению областных услуг» | 31.03.2025 | 31.03.2025 | х | х | В план-график включено | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.12 | Контрольная точка 3.2. Согласование требований к характеристикам товаров, работ, услуг | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025 | х | х | Характеристики согласованы | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.13 | Контрольная точка 3.3. "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии | 17.02.2025 | 17.02.2025 | х | х | Соглашения заключены | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |
| 2.14 | Контрольная точка 3.4. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2025 | 31.12.2025 | х | х | Работы выполнены и услуги оказаны | ### Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Михайлова Татьяна Анатольевна, Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | – |

Приложение 2

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Электронный муниципалитет»  за 2025 г.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Электронный муниципалитет» | Всего | 40048,70 | 40048,70 | 39989,7 | 99,8 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 39863,8 | 39863,8 | 39813,3 | 99,8 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 184,9 | 184,9 | 176,4 | 95,4 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 | - |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» | Всего | 642,3 | 642,3 | 592,8 | 92,3 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 642,3 | 642,3 | 592,8 | 92,3 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего | 39406,4 | 39406,4 | 39396,9 | 99,9 |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 39221,5 | 39221,5 | 39220,5 | 99,9 |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  | – |  |
|  | - федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |  |
|  | - бюджет Ростовской области | 184,9 | 184,9 | 176,4 | 95,4 |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0,0 | Х | 0,0 | – |  |
|  | внебюджетные источники <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |

Приложение  3

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

муниципальной программы Октябрьского района 
«Электронный муниципалитет»  за 2025 г.

| № п/п | Номер и наименование показателей | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положи тельной тенденции (возрастающий / убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  |  | Оценка динамики прироста |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1. Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1. | "Цифровая зрелость" органов местного самоуправления подразумевающая использование отечественных информационно-технологических решений. | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 70 | 83,3 | 84,04 |  | 100 |  | – |  |
| 2. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 80 | 92 | 92 |  | 100 |  | - |  |
| 3. | Количество информационных систем, введенных в эксплуатацию. | единиц | динамический наследуемый | возрастающий | 10 | 11 | 11 |  | 100 |  | - |  |
| 4. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Октябрьского района. | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 97 | 97 | 97 |  | 0 |  | - |  |
| 2. Показатели структурных элементов государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1.1 | Доля рабочих мест органов местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления. | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 80 | 97 | 97 |  | 100 |  | - |  |
| 2.1.2 | Оплата технической поддержки информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования. | условных единиц | динамический наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | - |  |
| 2.1.3 | Оплата технической поддержки АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа». | условных единиц | динамический наследуемый | возрастающий | 1 | 1 | 1 |  | 0 |  | - |  |
| 2.1.4 | Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления. | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 70 | 73 | 84,04 |  | 100 |  | - |  |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | - |
| 2.2.1 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ. | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  | - |  |
| 2.2.2 | Доля рабочих мест многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, оснащенных IP-телефонами, в целях организации работы единого телефонного центра многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 100 | 100 | 100 |  | 0 |  | - |  |