| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.11.2024 | №1537 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» изменения, изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2025, распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Октябрьского района для составления проекта бюджета Октябрьского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить  на заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района |  |

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Октябрьского

района от 14.11.2024№1537

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

Октябрьского района»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программе

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

Октябрьского района»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программе

Октябрьского района

«Развитие транспортной системы

Октябрьского района»

Муниципальная программа Октябрьского района  «Развитие транспортной системы Октябрьского района» определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Сфера дорожно-транспортной инфраструктуры представляет собой комплекс направлений, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения, функционирование различных структур и постоянное круглогодичное транспортное сообщение, одновременно являясь важнейшей частью территориальной инфраструктуры, определяющей    дорожно-транспортное обеспечение населения, от которого зависит социальное состояние жителей.

Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность района имеют высокий потенциал благодаря развитой транспортной инфраструктуре, прохождению через его территорию основных транспортных магистралей страны.

Район является частью одного из ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров «Север-Юг», проходящего по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск («критский транспортный коридор»).

Практически все населенные пункты соединены с районным центром и близлежащими городами дорогами с твердым покрытием.

2. Описание приоритетов и целей

Муниципальной программы Октябрьского района

в сфере реализации муниципальной программы

Для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии, в том числе для повышения безопасности дорожного движения на территории Октябрьского района, ежегодно выполняются мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в которые входят: ремонт дорожного покрытия, устранение деформаций дорожного покрытия, планирование дорожного покрытия, добавление нового материала и уплотнение, восстановление и замена дорожных знаков, нанесение и обновление дорожной разметки, установка и ремонт искусственных дорожных неровностей, обустройство освещения, пешеходных ограждений и тротуаров, оборудование светофорных объектов.

Основными приоритетами в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97,  являются:

Обеспечение населения качественными автомобильными дорогами и пассажирскими перевозками с приоритетом безопасности транспортного сообщения.

Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Увеличение численности перевозки пассажиров:

- 2021 год – 1 539,1 тыс. чел.

- 2024 год – 1 630,0 тыс. чел.

- 2030 год – 1 800,0 тыс. чел.

Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий:

- 2021 год – 3 чел.

- 2024 год – 6 чел.

- 2030 год – 0 чел.

Структурная цель:

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог и транспортных услуг.

Национальной целью развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036года», определяющей приоритеты государственной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы, являются: комфортная и безопасная среда для жизни.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы «Развитие транспортной системы Октябрьского района» с учетом параметров государственной программы Ростовской области (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципалитетов Ростовской области).

4. Задачи

муниципального  управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи в сфере развития транспортного комплекса определены «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» на основании Решения Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97.

1. Снижение доли автомобильных дорог межмуниципального значения, не соответствующих нормативным требованиям (до 39,7% в 2024 году и до 30,0% в 2030 году).

2. Снижение количества погибших в результате ДТП на дорожной сети района  ( на 70 % в 2024, полная ликвидация погибших в ДТП к 2030 году).

3. Повышение эффективности внутрирайонных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом.

4. Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Октябрьского района, работающих в режиме перегрузки.

5. Обеспечение управлением дорожным движением, системой «умных» парковок.

6. Обеспечение населения района качественными автомобильными дорогами и транспортными услугами.

7. Повышение экологичности и энергоэффективности транспорта.

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»

- увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов;

- снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Октябрьского района | – | Палько Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Октябрьского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | – | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Октябрьского района | – | этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Октябрьского района | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 1.5. | Финансовое обеспечение муниципальной программы | – | 1 912 710,8 тыс. рублей: этап I: 1085 741,6 тыс. рублей; этап II: 826 969,2 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: «комфортная и безопасная среда для жизни»; государственная программа ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | МП | возра-стание | км | ведомст-венный |  | 457,1 | 2023 | 475,6 | 486,0 | 498,5 | 567,0 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение доли дорожной сети соответствующей нормативным требованиям |  |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | МП | убывание | процентов | ведомст-венный | 41,1 |  | 2023 | 38,0 | 36,0 | 35,0 | 30,0 | «Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение доли дорожной сети, соответствующей нормативным требованиям | – |
| 1.3. | Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог | МП | возра-стание | км | ведомст-венный |  | 7,4 | 2023 | 10,3 | 10,4 | 12,5 | 25,6 | постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение доли дорожной сети соответствующей нормативным требованиям |  |
| 1.4. | Увеличение численности перевозки пассажиров | МП | возрастание | тыс.чел. | тыс.чел. |  | 1600 | 2023 | 1680 | 1700 | 1730 | 1800 | «Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение устойчивого роста численности населения |  |
| 1.5. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | убывание | человек | ведомст-венный |  | 6 | 2023 | 6 | 6 | 5 | 0 | «Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | обеспечение устойчивого роста численности населения | – |

3. Структура  муниципальной  программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь ### с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 |  | ### 2 | ### 3 |  | ### 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Муниципальный проект 1.1. «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |
| Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1.1. |  | Повышено качество дорожной сети, дорог общего пользования местного значения | Повышение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  | доля автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям |  |
| ### 1.2. Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» ### Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. |  | ### Повышена безопасность участников дорожного движения | ### снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | ### смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |  |
| ### 2. Иной муниципальный проект. |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1. Иной муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» ### Куратор – Палько Андрей Владимирович, заместитель Главы Администрации Октябрьского района. ### Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | Обеспечен прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, и искусственных сооружений на них |  |  | ### повышение качества дорожной сети за счет обеспечения соответствия нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог на территории Октябрьского района |  | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 3. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных ### дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» ### Ответственный за реализацию: Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1.1. |  | ### Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | ### обеспечено восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения |  | ### доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № ### п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 175364,1 | 347645,1 | 347645,1 | 870654,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 175364,1 | 347645,1 | 347645,1 | 870654,3 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 80987,5 | 250124,4 | 250124,4 | 581236,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 94376,6 | 97520,7 | 97520,7 | 289418,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 2. | Муниципальный проект «Дорожная сеть» | 80987,5 | 250124,4 | 250124,4 | 581236,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего) из них: | 80987,5 | 250124,4 | 250124,4 | 581236,3 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 80987,5 | 250124,4 | 250124,4 | 581236,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 3. | ### Муниципальный проект «Безопасность дорожного движения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего) из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 4. | Иной муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего) из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ### 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных ### дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
|  | Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных

### дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них » | ### – | ### Заместитель главы Администрации Октябрьского района ### Палько А.В. ### Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Октябрьского района | ### – | ### муниципальная программа Октябрьского района ### «Развитие транспортной системы Октябрьского района» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убыва-ния | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | возрастания | МП | процентов | 58,9 | 62,0 | 64,0 | 65,0 | 70,0 | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | – |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения ### (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение ### результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2030 год |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта ### и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1. | Разработаны сметы на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | единиц | 1 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ### 2. | ### Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | единиц | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ### 3. | Работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2023 | 0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 |
| ### 4. | ### Ремонты объектов дорожного хозяйства | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 2023 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 26,5 |
| ### 5. | ### Содержание автомобильных дорог | осуществление текущей деятельности | обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог общего пользования местного значения | км | 774,1 | 2023 | 774,1 | 774,1 | 774,1 | 774,1 |

# 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Октябрьского района

| ### № ### п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов ### по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 | ### 2026 | 2027 | ### Всего |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | ### Х | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | 914 04 09 15 1 00 83510 540 | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) «разработаны сметы на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства» (всего), в том числе: | ### Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ### Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие (результат) «работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие (результат) «ремонты объектов дорожного хозяйства» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие (результат) «содержание автомобильных дорог» (всего), в том числе: |  | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: |  | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |
|  | Федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | 914 04 09 15 1 00 83510 540 | 93558,1 | 94994,1 | 94994,1 | 283546,3 |

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | наименование отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района, структурного подразделения, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Выполнена разработка смет на проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | Х |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. проведен аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ | 2025, 2026, 2027 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. заключен контракт на проектно-изыскательские работы | 2025, 2026, 2027 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. выполнены проектно-изыскательские работы | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 2.1. | Мероприятие 2. Выполнена разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. проведен аукцион на выполнение проектных работ | 2025, 2026, 2027 год | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. заключен контракт на проектные работы | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. выполнены проектные работы | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 3.1. | Мероприятие 3. Выполнены работы по капитальному ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | информационная система отсутствует |
| 3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объектов | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 3.1.2. заключен контракт на капитальный ремонт объектов | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.3. выполнены работы по капитальному ремонту объектов | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 4.1 | Мероприятие 4. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  | информационная система отсутствует |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2. заключен контракт на ремонт объектов дорожного хозяйства | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3. Выполнены работы по ремонту объектов дорожного хозяйства | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 5.1. | Мероприятие 5. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | Х | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта |  |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка 5.1.1. проведен аукцион на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | размещен аукцион | информационная система отсутствует |
| 5.1.2. | Контрольная точка 5.1.2. заключен контракт на содержание автомобильных дорог | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 5.1.3. | Контрольная точка 5.1.3. Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | акт приемки выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 5.1.4. | Контрольная точка 5.1.4. финансирование выполненных работ | 2025 г., 2026 г., 2027г. | Администрация Октябрьского района в лице отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | платежный документ | информационная система отсутствует |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                                                                                                                  А.А. Пригородова