PAGE  
1

	[image: image1.jpg]




	Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



	30.12.2025
	№ 1732
	р.п. Каменоломни

	

	О внесении изменений в  постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019  № 1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»
	


В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 27.08.2024 №1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района»,  руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район», на основании Решения Собрания депутатов Октябрьского района,  №248 от 25.12.2025, О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2024 №190 «О бюджете Октябрьского района на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района  от 05.12.2019 №1458 «Об утверждении муниципальной программы  Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий», изложив приложение  к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Палько А.В. 

	Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района
	
	Т.В. Юшковская


	Постановление вносит
	

	МКУ «ДС И ЖКХ»
	


Приложение
к постановлению

Администрации

Октябрьского  района

от 30.12.2025 № 1732
Муниципальная программа 
Октябрьского района
«Комплексное развитие сельских территорий»
I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Муниципальной программы
 «Комплексное развитие сельских территорий»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной
программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»

С 2020 года в Октябрьском районе реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». За период с 2020 года по 2023 год было реализовано:
- строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) на общую сумму 6,6 млн. руб.
- капитальный ремонт канализационной сети на сумму 1,6 млн. руб.;
- выборочный капитальный ремонт сетей
 водоснабжения на сумму 4,0 млн. руб.;
- капитальный ремонт объектов культуры -  6 на сумму 87,1 млн. руб.;
- капитальный ремонт и реконструкция учреждений образования - 3 на сумму 224,1 млн. руб.;
- выборочный капитальный ремонт МБУЗ ЦРБ на сумму  17,5 млн. руб.;
- обустройство многофункциональной спортивной площадки на общую сумму 4,5 млн. руб.;
- дороги на сумму 43,6 млн. руб.
- благоустроено 5 парковых зон и общественно значимых территорий на общую сумму 11,4 млн. руб.
Укрепление инфраструктурного потенциала сельских территорий, повышение привлекательности для проживания трудоспособного населения в сельской местности  является неотъемлемым фактором повышения уровня и качества жизни сельского населения. Очередность граждан на улучшение жилищных условий сохраняется.  Поэтому необходим комплексный подход к реализации механизма государственной поддержки сельских территорий, в первую очередь, для решения проблемы обеспечения сельского населения жильем и его современного обустройства как основы для создания конкурентоспособного сельскохозяйственного производства. 

Кроме того, развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях является одним из главных условий активизации инвестиционных процессов в районе. Реализованные или планируемые к реализации инвестиционные проекты на сельских территориях района  являются одним из преимущественных критериев отбора для предоставления государственной поддержки на реализацию мероприятий по комплексному развитию сельских территорий.

В соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года сформирована данная муниципальная программа. 

Участие муниципальных образований 
Октябрьского района в реализации муниципальной программы

В реализации муниципальной программы принимают участие муниципальные образования Октябрьского района. 

Муниципальные образования участвуют в осуществлении мероприятия по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельских территорий.
Перечень инвестиционных проектов по строительству и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры в поселениях Октябрьского района приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. 
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Октябрьского района  в сфере реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий «Октябрьский район»»
Приоритетами являются:
улучшение демографической ситуации в сельской местности;
совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Целями являются:

сохранение к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности населения района  на уровне 85 процента;  
повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 72 процента.

повышение к концу 2030 года  обеспечения  населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов.

 повышение к концу 2030 года  уровня газификации домов  (квартир) в сельских населенных пунктах  до 95 процентов.
3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Российской Федерации

Муниципальная программа разработана в целях реализации на территории Октябрьского района государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 и государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748.
Взаимосвязь муниципальной  программы с Государственной программой Ростовской области достигается путем её формирования с учетом параметров областной государственной программы, включения мероприятий и результатов предоставления субсидий, обозначенных в правилах и заключенных соглашениях, а также выполнения обязательств, предусмотренных соглашениями.
Реализация муниципальной программы взаимосвязана с достижением следующих показателей Государственной программы Ростовской области и Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года: доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, доля сельского населения в общей численности населения Октябрьского района, соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств.
4. Задачи государственного управления в сфере реализации муниципальной программы

Задачами являются:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

создание условий для повышения комфортности среды проживания граждан в сельских населенных пунктах;

обеспечение улучшения и развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района осуществляют проведение мероприятий по поддержке инфраструктурного и транспортного обустройства сельских территорий.

При этом при формировании предложений по включению расходов областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, в приоритетном порядке рассматриваются предложения муниципальных образований по объектам, проектная документация по которым разработана за счет средств внебюджетных источников.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
I. ПАСПОРТ  
Муниципальной программы Октябрьского района 
 «Комплексное развитие сельских территорий» 
	Основные положения
Куратор муниципальной  программы Октябрьского района
	–
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам муниципального хозяйства  Палько Андрей Владимирович,

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района
	–
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района Сватеева Александра Михайловича.

	Период  реализации муниципальной программы Октябрьского района
	–
	этап I: 2020 – 2024 годы;

этап II: 2025 – 2030 годы;

	Цели муниципальной программы Октябрьского район
	
	сохранение к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности населения района  на уровне 85 процента;  

повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 72 процента.

повышение к концу 2030 года  обеспечения  населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов.  
повышение к концу 2030 года  уровня газификации домов  (квартир) в сельских населенных пунктах  до 95 процентов.

	
	
	

	
	
	

	Объем финансового обеспечения за весь период реализации


	–
	522 971,4 тыс. рублей:

этап I: 498 654,4тыс. рублей; 

этап II:  24 317,0 тыс. рублей

	Связь с государственными программами
	–
	национальная цель: комфортная и безопасная среда для жизни, государственные программы Российской Федерации и Ростовской области:

государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства  Российской Федерации от  31.05.2019 № 696; государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 №748.



2. Показатели муниципальной программы Октябрьского района
«Комплексное развитие сельских территорий» 
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя 
	                                                            Значения показателя 
	Документ 
	Ответст-венный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030 справочно
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1. Цель  муниципальной  программы                                                                                                 «Сохранение к концу 2030 года доли сельского населения в общей численности  населения района  на уровне  85 процента;)

	

	1.1
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения  Октябрьского района 
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	85
	2023
	85
	85
	85
	85
	«Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует

	2.Цель  муниципальной  программы «Повышение к концу 2030 года доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 72 процента».

	2.1
	Показатель 2. Доля общей

площади

благоустроенных

жилых

помещений в

сельских

населенных

пунктах Октябрьского района
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	68,8
	2023
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» №921 от 14.08.2024г

	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует

	3.Цель  муниципальной  программы « Повышение к концу 2030 года  обеспечения  населения питьевой водой в сельских населенных пунктах до 100 процентов».  

	3.1
	Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района:
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	90,0
	2023
	91,3
	91,3
	93
	100
	Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует

	4. Цель  муниципальной  программы «Повышение к концу 2030 года  уровня газификации домов  (квартир) в сельских населенных пунктах  до 

  95 процентов»

	4.1.
	Повышение уровня газификации района
	МП 
	возрастание
	процентов 
	статистический
	87,9
	2023
	93,1
	93,2
	93,5
	95,0
	Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	Комитет по управлению имуществом Октябрьского района в лице начальника  муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
	№ 

п/п
	Задача структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	Муниципальный проект

	          1. Муниципальный проект                             

                        «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения Октябрьского района»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	1.1
	1.1 Созданы условия для улучшения жилищных условий на сельских территориях.
	Стабилизация демографической ситуации в сельской местности, сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в специалистах за счет предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;

	                    2. Муниципальный проект  
 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	

	2.1
	2.1  Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.
	Реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки, по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы района
	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, 

структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), из них:
	670,0
	18517,5
	5 129,5
	24 317,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	12 395,0
	0,0
	12 395,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	6 122,5
	5 129,5
	11 922,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Муниципальный проект 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского  населения Октябрьского района» (всего), из них:
	0,00
	355,0
	355,0
	710,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,00
	355,0
	355,0
	710,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Муниципальный проект 2   «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (всего), из них:
	670,0
	18 162,5
	4 774,5
	23 607,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	12 395,0
	0,0
	12 395,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	5 767,5
	4 774,5
	11 212,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


II. ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района»

1. Основные положения 

	1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Начальник муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеев А.М.

	2.
	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	–
	Муниципальная программа Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения Октябрьского района»




2. Показатели муниципального проекта
	№ 

п/п
	Наименование показателя
	Признак возрастания/

/убывания
	Уровень показа-теля 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Ответственный 

за достижение показателя 
	Информационная система

	
	
	
	
	
	значение
	2023 год
	2025 

год
	2026 

год
	2027 

год
	2030

год

(спра-вочно)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Задача муниципального проекта 

«Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем сельского населения Октябрьского района»



	1.1.
	Показатель 1. Доля многоквартирных домов в целом по Октябрьскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива     
	возраста-ющий
	МП ОР
	процентов
	7,43
	2023
	7,43
	7,43
	7,43
	7,43
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	Информационная система отсутствует

	1.2
	Показатель 2. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами
	Возрастающий
	МП ОР
	человек
	1
	2023
	12
	12
	14
	15
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	информационная система отсутствует

	1,3
	Показатель 3. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья
	Возрастающий
	МП ОР
	единиц
	25
	2023
	25
	25
	25
	25
	Муниципальное  казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района в лице начальника Сватеева А.М.
	информационная система отсутствует


3. Перечень мероприятий (результатов) муниципального проекта
	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 

мероприятия (результата)
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значе-ние
	2023 год
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 1. Задача муниципального проекта
«Создание условий для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

 и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского района»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере»
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество человек, принявших участие в форуме
	процент
	-
	2023
	100
	100
	100

	1.2
	Мероприятие (результат)2 «Проведены семинары по  вопросам управления многоквартирными домами и эффективности в жилищной сфере»
	оказание услуг (выполнение работ)
	количество человек, принявших участие в форуме
	процент
	-
	2023
	100
	100
	100

	1.3
	Мероприятие (результат) 3«Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» 
	оказание услуг (выполнение работ)
	Сумма взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
	процент
	100
	2023
	100
	100
	100


ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения муниципального проекта
	№ 

п/п
	Наименование муниципального проекта, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025 
	2026 
	2027
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), из них:
	0,0
	355,0
	355,0
	710,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,0
	355,0
	355,0
	710,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Муниципальный проект 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского  населения Октябрьского района» (всего), из них:
	0,00
	355,0
	355,0
	710,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,00
	355,0
	355,0
	710,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Муниципальный проект 2   «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия 

(результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(ФИО., должность,отраслевой (функциональный) орган 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	


	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание условий

для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Октябрьского»

	

	1..
	Мероприятие(результат)1 «Проведены форумы по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025,2026,2027 году реализации
	        Х
	
	
	

	1..1
	Контрольная точка 1.1. Проведен опрос потенциальных участников форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	1..2
	Контрольная точка 1..2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опросапотенциальных участников форума
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	1. 3
	Контрольная точка 1..3 Заключен муниципальный контракт по проведению форума об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	25декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Муниципальный контракт 
	АЦК финансы

	1. 4
	Контрольная точка 1.4 Проведен форум по вопросам  управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.
	25декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	2
	Мероприятие(результат) 2. «Проведены семинары по вопросам управления многоквартирными домами» в 2025,2026,2027 году реализации
	         Х
	
	
	

	.2.1
	Контрольная точка. 2.1 Проведен опрос потенциальных участников семинара об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	.2.2
	Контрольная точка.2.2 Проведен анализ актуальных вопросов в сфере управления многоквартирными домами возникших в результате опроса потенциальных участников семинара
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	.2.3
	Контрольная точка 2.3 Заключен муниципальный контракт по проведению семинаров об актуальных вопросах в сфере управления многоквартирными домами
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Муниципальный контракт 
	АЦК финансы

	2.4
	Контрольная точка. 2.4 Проведен семинар  по вопросам  управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	3
	Мероприятие (результат) 3 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района»
	         Х
	
	
	

	3.1
	Контрольная точка. 3.1 «Разработан проект соглашения уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района »
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	3.2
	Контрольная точка. 3.2 «Заключено соглашение между НКО «Фонд капитального ремонта» и Комитетом управления имуществом Октябрьского района на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района»


	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Соглашение 
	АЦК финансы

	3.3
	Контрольная точка. 3.3  «Произведен расчет размера взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района 
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Отчет о ходе реализации муниципальной 
	Информационная система отсутствует

	3.4
	Контрольная точка. 3.4  «НКО «Фонд капитального ремонта» предоставлен счет-извещение взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района» 
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Счет
	АЦК финансы

	3.4
	Контрольная точка. 3.5  Произведена оплата согласно счет-извещения взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Октябрьского района 
	26декабря 2025,

25декабря 2026,

25декабря 2027
	Заместитель главы Администрации Октябрьского района Палько А.В.
	Платежное поручение
	АЦК финансы








III. ПАСПОРТ
Муниципального проекта
«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
1. Основные положения 

	1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий 
	–
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного  учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства »в Сватеев А.М.

	2.
	Связь с муниципальной программой Октябрьского района
	–
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий»


2.Показатели  комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование показателя 
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показа-теля
	Базовое значение показателя 
	                                                            Значения показателя 
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	Значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2030
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Создание  и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	

	1.2
	Показатель 2.
 Доля общей

площади

благоустроенных

жилых

помещений в

сельских

населенных

пунктах Октябрьского района


	МП 
	возрастание
	процентов 
	ведомственный
	68,8
	2023
	72,0
	72,0
	72,0
	72,0
	Муниципальная программа Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» №921 от 14.08.2024г
	Комитет по управлению имуществом  Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района  Сватеева  Александра Михайловича
	Увеличение темпа роста комплексного развитие сельских территорий
	Информационная система отсутствует


3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

	№ 

п/п
	Задача структурного элемента 
	Краткое описание ожидаемых эффектов 

от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями


	1
	2
	3
	4

	

	                                                              .2. Комплекс процессных мероприятий    
                                                                    «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Ответственный за реализацию: Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казённого учреждения  «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  в лице начальника   Сватеева Александра Михайловича

Срок реализации: 2025 – 2030 годы.

	2.1
	2.1  Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры.
	Реализованы проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, предназначенных для компактной жилищной застройки, по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, реализованы проекты комплексного развития сельских территорий, повышена транспортная доступность к объектам, расположенным на сельских территориях
	Доля сельского населения в общей численности населения;


4. Финансовое обеспечение муниципального проекта
	№ 

п/п
	Наименование муниципального проекта, мероприятия (результат), источник финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)

	
	
	2025
	2026
	2027
	Всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий» (всего), из них:
	670,0
	18 162,5
	4 774,5
	23 607,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	12 395,0
	0,0
	12 395,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	5 767,5
	4 774,5
	11 212,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Муниципальный проект 1  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского  населения Октябрьского района» (всего), из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Муниципальный проект 2   «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (всего), из них:
	670,0
	18 162,5
	4 774,5
	23 607,0

	
	   федеральный  бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   областной  бюджет
	0,0
	12 395,0
	0,0
	12 395,0

	
	   бюджет  Октябрьского района
	670,0
	5 767,5
	4 774,5
	11 212,0

	
	   бюджет  муниципальных образований 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	   внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы 

	№ 

п/п
	Наименование мероприятия (результата),

контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель 

(ФИО., должность, отраслевой (функциональный) орган 
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях»

	2.1
	Мероприятие (результат) 2.1 «Реализованы мероприятия  по повышению уровня инженерной инфраструктуры»

шрифт
	Х
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы


	Информационная система отсутствует



	2.1.1.
	Контрольная точка 2.1.1  Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.2
	Контрольная точка   2.1 2  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов теплоснабжения 
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.3
	Контрольная точка 2.1.3  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.4
	Контрольная точка 2.1.4  Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.5
	Контрольная точка 2.1.5  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов теплоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.6
	Контрольная точка      2 1.6  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.7
	Контрольная точка 2.1.7  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.8
	Контрольная точка 2.1.8  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	2.1.9
	Контрольная точка 2.1.9 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.10
	Контрольная точка  2.1.10  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.11
	Контрольная точка 2.1.11  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.12
	Контрольная точка  2.1.12.  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов теплоснабжения.


	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	2.1.13
	Контрольная точка 2.1.3  Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	2.1.14
	Контрольная точка 2.1.14  Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	     2.1.15
	Контрольная точка 2.1.15  Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	            2.1.16
	Контрольная точка 2.1.16   Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.1.17
	Контрольная точка 2.1.17. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	   2.1.18
	Контрольная точка 2.1.18  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	   2.1.19
	Контрольная точка 2.1.19  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	   2.1.20
	Контрольная точка 2.1.20  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	           2.1.21
	Контрольная точка 2.1.21  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	          2. 1.22
	Контрольная точка 2.1.2.2  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	  2 1.23
	Контрольная точка 2.1.23  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.24
	Контрольная точка 2.1.24  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов питьевого водоснабжения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.25
	Контрольная точка 2.1.25  Разработана проектная документация на выполнение работ на строительства объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	   2.1.26
	Контрольная точка 2.1.26   Разработана проектная документация на  выполнение работ по  реконструкции, объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.1.27
	Контрольная точка 2.1.27   Разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту, объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	            2.1.28
	Контрольная точка 2.1.28   Разработана проектная документация на выполнение работ текущему  ремонту, объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.1.29
	Контрольная точка 2.1.29  Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по строительству объектов водоотведения..
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	    2.1.30
	Контрольная точка 2.1.30 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реконструкции объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт

	АЦК финансы

	               2.1.31
	Контрольная точка 2.1.31 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	    2.1.32
	Контрольная точка 2.1.32 Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту  объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Муниципальный контракт
	АЦК финансы

	    2.1.33
	Контрольная точка 2.1.33 Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению строительства объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.34
	Контрольная точка 2.1.34. Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по реконструкции объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.35
	Контрольная точка 2.1.35  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по капитальному ремонту объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	   2.1.36
	Контрольная точка 2.1.36  Выполнены условия муниципального контракта  по выполнению работ по текущему ремонту объектов водоотведения.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	                   2.2
	Мероприятие (результат) 2.2  «Реализованы мероприятия  по повышению уровня обустройства сельских территорий, социальной и транспортной инфраструктуры»
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	    2.2.1
	Контрольная точка 2..2.1  Разработаны проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	     2.2.2
	Контрольная точка 2.2.2  Реализованы  проекты по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	     2.2.3
	Контрольная точка 2.2.3  Разработаны проекты по благоустройству сельских территорий.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	      2.2.4
	Контрольная точка 2.2.4  Реализованы проекты по благоустройству сельских территорий.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	             2.2.5
	Контрольная точка 22..5  Разработаны проекты по созданию современного облика сельских территорий.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	        2..2.6
	Контрольная точка 2.2.6  Реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует

	       2.2.7
	Контрольная точка 2.2.7  Разработана проектная документация на проведение работ по  нанесения твердого покрытия автомобильных  дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим  общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-                   коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Отчет о ходе реализации муниципальной программы
	Информационная система отсутствует

	     2.2.8
	Контрольная точка 2.2.8  Введены в эксплуатацию автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим  общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
	30 декабря 2025 г,                30 декабря 2026 г,                 30 декабря 2027 г
	Комитет по управлению имуществом в лице начальника муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Сватеева А.М.
	Акт выполненных работ, платежное поручение
	Информационная система отсутствует


                                                                                                                                                                 Приложение №4
 к муниципальной программе

 Октябрьского района
                             «Комплексное развитие  сельских территорий»         

ПЕРЕЧЕНЬ

населенных пунктов входящих в состав муниципальных образований Октябрьского района.
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование населенного пункта

	1
	2
	3
	4

	    1
	Алексеевское сельское поселение
	1
	с. Алексеевка

	
	
	2
	х. Ильичевка

	
	
	3
	х. Шевченко

	    2
	Артемовское сельское поселение
	4
	п. Атюхта,

	
	
	5
	п. Качкан

	
	
	6
	п. Новокадамово

	
	
	7
	п. Равнинный

	
	
	8
	х. Киреевка

	
	
	9
	х. Новая Бахмутовка

	   3
	Бессергеневское сельское поселение
	10
	ст. Бессергеневская

	
	
	11
	ст. Заплавская

	
	
	12
	х. Калинин

	   4
	Каменоломненское  городское поселение
	13
	пгт. Каменоломни

	   5.
	Керчикское сельское поселение
	14
	п  Атлантово

	
	
	15
	п. Залужный

	
	
	16
	х. Веселая Бахмутовка

	
	
	17
	х. Керчик-Савров

	
	
	18
	х.  Степной

	
	
	19
	станция Керчик

	   6.
	Коммунарское сельское поселение
	20
	п .Верхнегрушевский

	
	
	21
	п. Заречный

	
	
	22
	п. Заозерье

	
	
	23
	х. Коммуна

	
	
	24
	п. Красногорняцкий

	
	
	25
	п. Малая Сопка

	
	
	26
	п. Новосветловский

	
	
	27
	х. Привольный

	
	
	28
	п. Староковыльный

	   7.
	Красюковское сельское поселение
	29
	х. Аюта

	
	
	30
	х. Красный

	
	
	31
	сл. Красюковская

	
	
	32
	х. Миллеров

	
	
	33
	п. Новоперсиановка

	
	
	34
	х. Сусол

	
	
	35
	х. Яново-Грушевский

	   8.
	Кривянское  сельское поселение
	36
	ст. Кривянская

	   9.
	Краснокутское сельское поселение
	37
	п. Интернациональный

	
	
	38
	х. Веселый

	
	
	39
	х. Калиновка

	
	
	40
	х. Красный Кут

	
	
	41
	х. Марьевка

	
	
	42
	х. Новогригорьевка

	
	
	43
	х. Новопавловка

	   10.
	Краснолучское сельское поселение
	44
	п. Нижнедонской

	
	
	45
	х. Красный Луч

	
	
	46
	х. Озерки

	
	
	47
	х. Первомайский

	
	
	48
	х. Ягодинка

	   11.
	Мокрологское сельское поселение
	49
	п. Мокрый Керчик

	
	
	50
	п  Мокрый Лог

	
	
	51
	п. Новозарянский

	
	
	52
	п Новощербаков

	
	
	53
	х. Коммуна им. Ленина

	
	
	54
	х. Костиков

	
	
	55
	х. Маркин

	
	
	56
	х. Николаевка

	12.
	Персиановское  сельское поселение
	57
	п. Кадамовский

	
	
	58
	п. Персиановский


Управляющий делами
Администрации Октябрьского района                                                                                                            Н.В. Сорочинская

