                                                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                                                     к постановлению

                                                                                                                                                          Администрации 

Октябрьского района
от____________ №____
Районная долгосрочная целевая 
программа
энергосбережения и повышение
энергетической эффективности

 Октябрьского района

Ростовской области

на период 2010-2015 годы

п. Каменоломни
2010 год

Содержание программы
	1.
	ПАСПОРТ
	3

	2.
	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
	7

	2.1.
	Общие сведения программы
	7

	2.2.
	Характеристика программы
	7

	3.
	НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ


	8

	4.
	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
	9

	4.1.
	Цели программы
	9

	4.2.
	Задачи программы
	9

	5.
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
	10

	6.
	МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
	10

	6.1.
	Пути реализации программы
	10

	6.2.
	Сроки (этапы) реализации программы
	11

	6.3.
	План первоочередных мероприятий (действий) 

по реализации Программы на период 2010-2012 годы.


	11

	7.
	ФИНАНСИРОВАНИЕ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

	12

	8.
	ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
	13

	9.
	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
	35

	9.1.
	Ожидаемые социально-экономические и экологические результаты реализации Программы


	35

	
	Приложение №1. Общие сведения  для расчета целевых показателей для муниципальной программы
	15

	
	Приложение №2. Перечень мероприятий целевой программы энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в Октябрьском районе на период до 2015 года
	37

	
	Приложение №3. Расчет целевых показателей  муниципальной программы
	21


1.ПАСПОРТ.

Программы энергоресурсосбережения Октябрьского района Ростовской области на 2010-2015 годы.
	1. Наименование программы:
	1.1 Программа энергоресурсосбережения Октябрьского  района Ростовской области на 2010-2015 г.г.».

	2. Основание для разработки программы
	2.1 Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации " 

2.2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 N 1225

"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
2.3. Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (с изменениями от 22 апреля 2010 г.) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2.4. Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61
"Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
2.5. Методические рекомендации

по разработке региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2.6. Распоряжение №235 от 17.09.2009г. Главы Администрации района «О создании комиссии по разработке мероприятий по энергоресурсосбережению»

	3. Заказчик программы 
	3.1 Администрация Октябрьского района Ростовской области

	4. Основные разработчики программы
	4.1 Управление строительства, ремонта, ЖКХ и благоустройства Администрации Октябрьского района  и МУ Служба "Заказчика"

	5. Задачи программы
	5.1.Реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики Октябрьского района за счет использования потенциала энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников энергии; 
5.2.Внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиях и в организациях Октябрьского района, в том числе в бюджетной сфере и на объектах коммунального комплекса; 
5.3.Оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в   бюджетной сфере и в жилищно-коммунальном комплексе;

5.4.Снижение потерь в электро- и теплосетях;

5.5.Создание условий для привлечения инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий в Октябрьском районе;

5.6.Пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан;
5.7. Разработка и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования энергоресурсами на предприятиях ЖКХ и в бюджетной сфере
5.8.  Улучшение экологической обстановки.

	6. Цели программы
	6.1.Снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения;
6.2.Сокращение бюджетных дотаций на оплату энергоресурсов ;

6.3.Создание нормативной базы для привлечения инвестиций в жилищно коммунальном комплексе района;

	7. Целевые индикаторы и показатели
	Целевые показатели установлены в соответствии с постановлением РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225:

7.1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Октябрьского района;

7.2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий) по предприятиям жилищно коммунального комплекса, муниципальным образованиям и отделам администрации района;
7.3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе района;
7.4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде района;
7.5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры;

	8. Сроки и этапы реализации программы
	8.1 Срок реализации программы: 2010 – 2015 годы:
первый этап – 2010 - 2012 г.;

второй этап – 2013 - 2015 г.

	9. Объемы и источники финансирования
	9.1. Источники финансирования: 
- средства местного бюджета;
-средства предприятий жилищно-коммунального комплекса;
-средства иных источников, не противоречащих законам РФ;

	10. Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности в соответствии с предыдущим периодом к отчетному году;
	В экономической сфере:

-повышение конкурентоспособности продукции за счет увеличения показателей энергоэффективности на предприятиях района;
-увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;
В производственной сфере:

-снижение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции на предприятиях промышленности Октябрьского района;
-снижение теплоэнергоресурсов в объемных показателях:
-по предприятиям ЖКХ на 20% к 2015г.(по сравнению к 2009г.);
-по муниципальным учреждениям на 15% к 2015г.(по сравнению к 2009г.)
В социальной сфере:

-повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширения потребительской корзины;

-осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения района;

-улучшение условий труда на предприятиях жилищно-коммунального комплекса;

-создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения на предприятиях района;
-повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;

-увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок на предприятиях ЖКХ;
-снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

-повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей, на учреждениях муниципальной собственности;
-формирование энергосберегающего сознания и поведения населения в районе;

В экологической сфере:

-сокращение вредных выбросов в окружающую среду на предприятиях в районе;

-приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам;

-повышение эффективности использования недр. 

В политической сфере:

-повышение энергетической безопасности района  (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступаю​щих в район энергетических ресурсов);

-повышение престижа Октябрьского района.



	11. Органы координирующие и контролирующие выполнение программы
	11.1 Координирующая деятельность по реализации программы – Администрация Октябрьского (с) района Ростовской области.
11.2 Контроль выполнения программы  -«Управление строительства,ремонта,ЖКХ».


2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
2.1. Общие сведения программы

Октябрьский район как самостоятельная административно-территориальная единица Ростовской области образовался в феврале 1938 года.
Район находится в юго-западной части Ростовской области, занимает территорию в 2 тыс. кв. километров и имеет протяженность с севера на юг более 150 км. Район граничит с Красносулинским, Белокалитвинским, Усть-Донецким, Багаевским, Аксайским и Радионово-Несветаевским районами, и находится между городами Шахты, Новочеркасск и Новошахтинск. Причем город Шахты и значительная часть города Новошахтинска расположены практически внутри Октябрьского района. 
Расстояние от города Ростова до районного центра составляет 70 км.

В 62 населенных пунктах района, административно разделенных на 11 сельских и 1 городское поселения, проживает 75,5 тыс. человек.
            Объекты инженерной инфраструктуры, обслуживаемые предприятиями: МП РСУ (Муниципальное предприятие ремонтно-строительное управление), МП ЖКХ (Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства), МП «Водоканал», ООО «Вода и стоки», ООО «Тепловые сети» - это сооружения и сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения расположенные  на территории Октябрьского района.
             Сбор, вывоз ТБО осуществляется предприятиями МП ЖКХ, ООО «Содержание жилого фонда» и ООО «Коммунальщик».

             Обслуживание и содержание МКД осуществляется предприятием «Стройсервис+».

        Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. 

2.2. Характеристика программы

Программа разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ", Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Распоряжения Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (с изменениями от 22 апреля 2010 г.) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказа Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", Методических рекомендаций по разработке региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Распоряжения №235 от 17.09.2009г. Главы Администрации района «О создании комиссии по разработке мероприятий по энергоресурсосбережению».

Программа представляет собой документы, ставящие своей целью создание условий для планомерного развития в области энергоресурсосбережения топливно-энергетического комплекса и водопроводно-канализационного хозяйства района, привлечения инвестиций в район, обеспечения энергетической безопасности района, поэтапного снижения потребления энергоресурсов и себестоимости их выработки, перехода на дифференцированную оплату энергоуслуг населением.

Обоснованием необходимости разработки этой Программы стало значительное опережение роста тарифов на энергоресурсы над уровнем доходов населения. Постоянно растет нагрузка на бюджет района по оплате энергоресурсов, не позволяя увеличивать расходы на социальные нужды.

Реализация энергосберегающих программ приобретает социально-политическую значимость, так как это позволяет не только уменьшить расход энергоресурсов, но и значительно снизить бюджетные ассигнования и затраты населения.

Программа энергоресурсосбережения – это программа, направленная на улучшение экономической составляющей Октябрьского района и инвестиционной привлекательности.
3. НАИМЕНОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
· Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации ". 
· Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
· Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 1830-р (с изменениями от 22 апреля 2010 г.) «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

· Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".
· Методические рекомендации по разработке региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

· Распоряжение №235 от 17.09.2009г. Главы Администрации района «О создании комиссии по разработке мероприятий по энергоресурсосбережению».
4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4.1. Цели программы:
- повышение  эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  и снижению затрат на энергоснабжение на объектах бюджетной сферы  и предприятий жилищно-коммунального комплекса;

- повышение надежности и эффективности работы энергетического комплекса района;

- снижение расходов бюджетов района и муниципальных образований на адресные субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- ограничение роста расходов населения и других потребителей на энергоресурсы;

- формирование благоприятного инвестиционного климата и привлечение  инвестиций в энергосбережение на объектах муниципальной собственности;

- стимулированию внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сфере энергосбережения в районе.

4.2. Задачи программы:

- реализация организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергоэффективности экономики района за счет использования потенциала энергосбережения и вовлечения возобновляемых источников энергии; 

- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиях и в организациях района, в том числе в бюджетной сфере и на объектах коммунального комплекса; 

- оптимизация использования топливно-энергетических ресурсов, потребления тепла и электроэнергии в   бюджетной сфере и в жилищно-коммунальном комплексе;

 
- уменьшение удельного потребления энергии на единицу выпускаемой продукции в промышленности, сельком хозяйстве и др. отраслях Октябрьского района; 

-  снижение потерь в - электро-вода и теплосетях;

          - создание условий для привлечения инвестиций для внедрения энергосберегающих технологий в районе;

- повышение энергоэффективности в частном секторе, малом и среднем бизнесе на основе экономического стимулирования и формирования энергосберегающего поведения;

- улучшение экологических показателей среды обитания в районе;

- пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

-средства местного бюджета;

-средства предприятий жилищно-коммунального комплекса;
-средства инвесторов в объекты жилищно-коммунального комплекса.
6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
Программные мероприятия, суммы затрат целесообразно формировать по следующим направлениям на 2010-2015 год, с последующей корректировкой по годам:  

1.Перечень программных мероприятий по муниципальным образованиям, отделам администрации района и предприятиям жилищно-коммунального комплекса на период 2010-2015 годы. (Приложение №1)

2. Перечень организационных мероприятий по энергосбережению по муниципальным образованиям, отделам администрации района и предприятиям жилищно-коммунального комплекса на период 2010-2015 годы.(Приложение №2)

3.Проект методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. по муниципальным образованиям, отделам администрации района и предприятиям жилищно-коммунального комплекса на период 2010-2015 годы. (Приложение №3)

4.Структура и объемы финансирования мероприятий. по муниципальным образованиям, отделам администрации района и предприятиям жилищно-коммунального комплекса на период 2010-2015 годы.(Приложение №4)

5.Анализ сопоставимых затрат к предыдущему периоду в объемных показателях по электроснабжению,водопотреблению,теплопотреблению,газопотреблению и твердому топливу (уголь) по муниципальным образованиям, отделам администрации района и предприятиям жилищно-коммунального комплекса на период 2010-2015 годы.(Приложение №5,отчетная информация по итогам квартала).
6.1.Пути реализации программы.

-систематизировать работу;

-обеспечить реализацию и контроль разработанной программы, для этого ежедневно заниматься этим вопросом;
-в зависимости от объема экономии средств направлять денежные средства на мероприятия по энергоресурсосбережению;
-ежемесячно подводить итог, анализ эффективности вложенных средств, а при необходимости вносить корректировку в мероприятия. Районной комиссией ежеквартально подводить итоги по реализации программы и докладывать Главе администрации района;

-ввести меры стимулирования за реализацию программы по энергоресурсосбережению (поощрения и наказания).
6.2.Сроки (этапы) реализации Программы.
Сроки (этапы) реализации Программы определяются продолжительностью планируемых к реализации мероприятий. Целесообразно выделить в первый этап первоочередные мероприятия, требующие наименьших капитальных вложений, но являющимися необходимыми для реализации мероприятий, обеспечивающих наибольшую экономию энергоресурсов или социально значимых эффектов.
Поэтому сроки реализации программы: 2010 – 2015 годы, разбиваем на этапы:
          первый этап – 2010 - 2012 г.;

второй этап – 2013 - 2015 г. 
6.3. План первоочередных мероприятий (действий) 
по реализации Программы на период 2010-2012 годы.
6.3.1.  Оснащения приборами учета энергетических ресурсов учреждений и организаций бюджетного сектора района;

6.3.2. Организации проведения энергетических обследований, включая:

- разработку графиков проведения энергетических обследований;

- разработку проектов нормативных правовых актов, методических материалов, необходимых для организации проведения энергетических обследований бюджетных учреждений;

- координацию создания саморегулируемых организаций в сфере проведения энергетических обследований, включая обеспечение публичности доступа к информации о таких организациях; 

- принятию в отношении конкретных мер технического характера по повышению энергетической эффективности (ремонты, замены оборудования и т.п.); 

6.3.3. Учету требований к энергоэффективности при осуществлении закупки товаров, работ, услуг для  нужд района;

6.3.4. Внедрению энергосервисных контрактов, включая:

- разработку проектов нормативных правовых актов, необходимых для внедрения механизма энергосервисных контрактов; 

- разработку предложений по механизмам финансирования энергосервисных контрактов;

- подготовку разъясняющих материалов методического характера для руководителей бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и особенностях их заключения;

6.3.5. Развитию малой энергетики;

6.3.6. Стимулированию реализации необходимых мер на муниципальном уровнях (в т.ч. по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на стимулирование энергосбережения в муниципальных образованиях путем распределения субсидий, создания фондов энергоэффективности);

6.3.7.Установлению социальной нормы потребления электрической энергии и тарифов с учетом социальной нормы потребления электрической энергии;

6.3.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению;

6.3.9. Мероприятиям по популяризации энергосбережения, включают:
- разработку графика проведения семинаров и семинаров-совещаний для специалистов , органов местного самоуправления, работников бюджетных учреждений и иных организаций;

- разработку комплекса мер по популяризации энергосбережения среди населения района;

7. Финансирование  мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности.
В настоящем разделе указываются источники, структура и объемы  финансирования мероприятий  (приложение 2).


Расчет необходимой потребности в ресурсах может быть произведен с учетом сложившегося объема финансовых затрат по аналогичным работам и имеющейся проектной документации по ряду объектов. При разработке проектной документации по объектам объем затрат необходимо уточнять.


Расходы на реализацию программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на соответствующий год и плановый период исходя из их возможностей.

При наличии в программе инвестиционных проектов необходимо указать источники, структуру и объемы финансирования, а также схемы организации финансирования.        
                                                              Приложение №2
	№

п/п
	Наименование организаций
	Годы реализации
	Объем финансирования, тыс.руб.

	
	
	
	Областной бюджет

(за счет средств

 фонда)
	Местный  бюджет
	Внебюджетные средства

	1.
	Энергосбережение в бюджетных учреждениях
	2010
	0
	1496,8
	0

	
	
	2011
	0
	1936,6
	0

	
	
	2012
	0
	2506
	0

	
	
	2013
	0
	1460
	0

	
	
	2014
	0
	1735
	0

	
	
	2015
	0
	1605
	0

	2.
	Энергосбережение в коммунальном хозяйстве района

	2010
	0
	0
	0

	
	
	2011
	0
	0
	211

	
	
	2012
	0
	0
	1164

	
	
	2013
	0
	0
	334

	
	
	2014
	0
	0
	88

	
	
	2015
	0
	0
	200

	3.
	Энергосбережение в жилищном фонде района
	2010
	0
	0
	0

	
	
	2011
	0
	0
	0

	
	
	2012
	2062,6
	0
	4418,5

	
	
	2013
	2078,0
	0
	4418,5

	
	
	2014
	2100,0
	0
	3210,8

	
	
	2015
	3575,7
	0
	7600,5

	
	Итого
	
	9816,3
	10739,4
	21645,3


*сведения представлены на основании запроса муниципальных образований, отделов администрации Октябрьского района, предприятий жилищно-коммунального 

комплекса (приложение№1)
8.Важнейшие целевые показатели и индикаторы
программы энергоресурсосбережения.
Целевые показатели должны обеспечивать количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Перечень целевых показателей  разработан таким образом, что позволяет проводить мониторинг реализации Программы с учетом промежуточных значений индикаторов целей программы, т.е. с разбивкой на квартальные, годовые и в целом за период реализации Программы. 

Целевые показатели, приведенные в программе  потенциально достижимы, оцениваться на основе статистической или любой ведомственной отчетности результатам социологического опроса и др. с обязательной ссылкой на источники информации.

Система целевых показателей  содержит целевые показатели энергетической эффективности и их динамике в отдельных сферах и отраслях  экономики района, в том числе в бюджетной сфере, жилищной сферах, организациях коммунального комплекса, основанных на предложениях  администрации района.

Целевые показатели реализации Программы  представлены в виде таблицы, содержащей наименование индикаторов целей программы и единицы измерения.

         Методика разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 

Термины и определения

Целевой показатель -  абсолютная или относительная величина, характеризующая деятельность хозяйствующих субъектов по реализации мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, относительно установленной регламентирующими документами;

Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий);

Энергоёмкость продукции  – показатель, характеризующий расход энергии (т.у.т.) на выработку  продукции (млн. руб.);

Вторичный энергетический ресурс - энергетический ресурс, полученный в виде отходов производства и потребления или побочных продуктов в результате осуществления технологического процесса или использования оборудования, функциональное назначение которого не связано с производством соответствующего вида энергетического ресурса;

Топливно-энергетический ресурс (ТЭР) – совокупность всех природных преобразованных видов топлива и энергии, используемых в хозяйственной деятельности. Носитель энергии, который используется в настоящее время или может быть (полезно) использован в перспективе.

Валовой региональный продукт (далее - ВРП) - обобщающий показатель экономической деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. ВРП рассчитывается в текущих  ценах (номинальный объем ВРП), в сопоставимых ценах (реальный объем ВРП).

Муниципальный продукт (далее - МП) - обобщающий показатель экономической деятельности муниципального образования, характеризующий процесс производства товаров и услуг для конечного использования. МП рассчитывается в текущих ценах (номинальный объем МП), в сопоставимых ценах (реальный объем МП).
       Проект методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях. по муниципальным образованиям, отделам администрации района и предприятиям жилищно-коммунального комплекса на период 2010-2015 годы.(Приложение №3)

          Приложение 1
                                                                                                                                 к программе

Общие сведения для расчета целевых показателей
 для муниципальных программ

	№ п/п
	Общие сведения
	Ед.изм
	Разбивка по годам

	
	
	
	2007
	2008
	2009

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальный продукт
	млрд.
руб.
	 757,4
	1210,0
	1158,4

	2
	Потребление ТЭР МО
	тыс.т.у.т.
	20605,133
	18542,148
	16861,497

	3
	Объем потребления ЭЭ МО
	тыс. кВтч
	5269,3 
	6293,5
	5937,0

	4
	Объем потребления ТЭ МО
	тыс. Гкал
	14077,55 
	10885,2
	9408,2

	5
	Объем потребления воды МО
	тыс. куб.м.
	119,583 
	108,5
	108,687

	6
	Объем потребления природного газа МО
	тыс. куб.м
	1138,7 
	1254,97
	1407,5

	7
	Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс.
кВтч
	4169,3
	6293,5
	6937

	8
	Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс.
Гкал
	9067,5
	9885,2
	9205,2

	9
	Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	79,583
	88,478
	87,5

	10
	Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	838,7
	841,97
	1317,61

	11
	Тариф на ЭЭ по МО
	руб./ кВтч
	1,44 
	1,64
	2,08

	12
	Тариф на ТЭ по МО
	руб./ Гкал
	731,18 
	903,75
	913,98

	13
	Тариф на воду по МО
	руб. /куб.м.
	 18,31
	22,94
	28,49

	14
	Тариф на природный газ по МО
	руб./ тыс.куб.м.

	1,7 
	2,123
	2,772

	15
	Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и/или вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т.
	0
	0
	0

	16
	Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	т.у.т.
	0
	0
	0

	17
	Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс.
руб.
	728,4
	173,4
	930,4

	18
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
	тыс.
руб.
	0
	1,8
	110,1

	19
	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс.

Гкал
	7597,358
	7819,3
	7997,358

	20
	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета 
	кв.м.
	10929,0
	10929,0
	10929,0

	21
	Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	Гкал
	495,6
	495,6
	495,6

	22
	Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
	кв.м.
	534,3
	534,3
	534,3

	23
	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	куб.м
	69904,8
	55526,5
	55226,7

	24
	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с использованием приборов учета 
	чел.
	2982
	2990
	3049

	25
	Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов

	куб.м
	0
	0
	0

	26
	Численность сотрудников бюджетного сектора, в котором расходы воды осуществляют с применением расчетных способов
	чел.
	2982
	2990
	3049

	27
	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	тыс.кВтч
	4169,3
	6293,5
	6937

	28
	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета 
	тыс.кв.м.
	49,332
	49,332
	49,332

	29
	Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
	кВтч
	0
	0
	0

	30
	Площадь БУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляют с применением расчетного способа
	кв.м.
	0
	0
	0

	31
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ МО
	тыс. куб.м.
	301,7
	420,689
	543,813

	32
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс. куб.м.
	301,7
	420,689
	543,813

	33
	Бюджет МО 
	тыс.руб.
	 529676,1
	 807877,6
	 872426,1

	34
	Расходы бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ
	тыс.руб.
	18282,8
	21948,8
	25843,3

	35
	Расходы МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	тыс.руб.
	0
	0
	0

	36
	Общее количество БУ
	шт.
	73
	73
	73

	37
	Количество БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	шт.
	0
	0
	0

	38
	Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками

	шт.
	0
	0
	0

	39
	Общее количество муниципальных заказчиков
	шт.
	0
	0
	0

	40
	Количество муниципальных заказчиков, заключившие энергосервисные договоры (контракты)
	шт.
	0
	0
	0

	41
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд
	тыс.руб.
	1173,6
	1312,3
	1834,6

	42
	Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности
	тыс.руб.
	25,1
	29,7
	50,43

	43
	Расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
	тыс.руб.
	25710,6
	34301,9
	69539,7

	44
	Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
	шт.
	12591
	13302
	13199

	45
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	кВтч
	32524961


	32776119


	33131674



	46
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	кВтч
	32524961


	32776119


	33131674



	47
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
	кВтч
	14194800


	14216400


	14248800



	48
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

	кВтч
	0
	0
	3562200



	49
	Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	кВтч
	14194800
	14216400
	10686600

	50
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО
	Гкал
	0
	0
	0

	51
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	Гкал
	0
	0
	0

	52
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
	Гкал
	30320
	31401
	31401

	53
	Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	Гкал
	0
	0
	4082

	54
	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	куб.м.
	1973880
	2127268
	2279831

	55
	Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
	куб.м.
	1677798
	1914541
	2120242

	56
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО
	куб.м.
	223902
	223980
	223951

	57
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
	куб.м.
	0
	0
	6740

	58
	Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах МО, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	куб.м.
	223902
	223980
	217211

	59
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО
	тыс.
куб.м.
	52667,7
	57021,3
	57597

	60
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) МО, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
	тыс.
куб.м.
	50034,3
	55310,7
	55869

	61
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО
	тыс.
куб.м.
	13706
	15076,6
	15830,5

	62
	Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах МО, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
	тыс.
куб.м.
	4118,8
	4372,2
	4733,4

	63
	Число жилых домов, МО
	шт.
	23108
	23274
	23509

	64
	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование
	шт.
	0
	0
	0


Принятые сокращения:

БУ – бюджетное учреждение;

ЭЭ – электрическая энергия;

ТЭ – тепловая энергия.

              МО – муниципальное образование

Приложение № 3

                                                                                                                                                                                                                                к программе
Расчет целевых показателей муниципальных программ

	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Значения целевых показателей
	Пояснения к расчету

	
	
	
	2007
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	
	
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	

	А.1
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	кг у.т./ тыс.руб.
	 27,20
	 14,55
	14,0 
	13,8
	13,6
	13,1
	12,9
	11,5
	Снижение  энергоемкости  на 40%  к 2020г. относительно уровня  2007г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889

	А.2
	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО
	%
	79,1 
	80 
	 81
	92
	100
	100
	100
	100
	 

	А.3
	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
	%
	 64,4
	97,8 
	98 
	99
	100
	100
	100
	100
	 

	А.4
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	 66,5
	 80,5
	 85
	95
	100
	100
	100
	100
	 

	А.5
	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО
	%
	73,6 
	 93,6
	97 
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	А.6
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	0 
	0,11

 
	 0,67
	10,5
	10,9
	11,8
	12,7
	20,1
	 

	В.1
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс.кВтч
	 -
	- 
	2557,1 
	2633,8
	2712,8
	2794,2
	2905,9
	3051,3
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.

	В.2
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	 -
	- 
	5318,8
	5478,4
	5642,6
	5811,9
	6044,3
	6346,7
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 г.

	В.3
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс.
Гкал
	- 
	- 
	214,5 
	225,3
	238,8
	257,9
	283,7
	326,4
	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации МП и потребления ТЭ на уровне 2007 г.

	В.4
	Экономия ТЭ  в стоимостном выражении

	 тыс.руб.
	 
	 
	156,9
	164,9
	174,5
	188,5
	207,4
	238,6
	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 г.

	В.5
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс.
м.куб
	 -
	- 
	25,7
	31,6
	38,8
	47,8
	58,8
	62,4
	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации МП и значения потребления воды на уровне 2007 г.

	В.6
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	 -
	- 
	732,2
	900,6
	1105,8
	1362,3
	1675,8
	1778,4
	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 г.

	В.7
	Экономия природного газа  в натуральном выражении
	тыс.куб.м.
	 -
	- 
	101,53
	124,8
	153,6
	188,9
	232,4
	295,8
	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации МП и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 г.

	В.8
	Экономия природного газа  в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	 -
	- 
	172,6
	212,2
	261,2
	321,2
	395,1
	502,8
	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 г.

	С.1
	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 

	Гкал/
кв.м.
	 69,5
	73,1 
	 76,0
	
	
	
	
	
	Фактический показатель

 

	С.2
	Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов 

	Гкал/
кв.м.
	 92,7
	 92,7
	95,0 
	
	
	
	
	
	Фактический показатель

  

	С.7
	Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	куб.м./
чел.
	 23,4
	 18,1
	17,4 
	
	
	
	
	
	Фактический показатель

  

	С.8
	Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	куб.м./чел.
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Фактический показатель

  

	С.12.
	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.
	кВтч/
чел
	 84,5
	100 
	100 
	
	
	
	
	
	Фактический показатель

  

	С.13.
	Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел.
	кВтч/
чел
	0 
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	Фактический показатель

  

	С.17.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО
	%
	95 
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	С.19.
	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО
	%
	95 
	100 
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	С.20.
	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО
	%
	 100
	100 
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	С.23.
	Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
	%
	 0
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	Фактический показатель

   

	С.25.
	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
	%
	0
	0
	0
	15
	18
	32
	41
	45
	Фактический показатель

  

	С.26.
	Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками
	шт.
	0
	0
	0
	15
	18
	32
	41
	45
	

	С.27.
	Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

	%
	0
	0
	0
	10
	40
	60
	65
	70
	

	С.28.
	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для  муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 

	%
	2,1
	36,4
	39
	41
	45
	47
	48
	50
	

	С.29.
	Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

	тыс.руб./ чел.
	2,04
	5,26
	6,00
	6,20
	6,20
	6,20
	6,24
	6,25
	

	Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

	D.1.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
	%
	 98
	 100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.2.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО
	%
	 99
	 100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.3.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	 95
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.4.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)

	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	D.5.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО

	%
	 0
	15 
	40
	55
	100
	100
	100
	100
	 

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
	%
	 85
	95 
	98
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	94 
	95 
	96
	98
	100
	100
	100
	100
	 

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	78 
	 90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.9.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
	%
	98 
	100 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 

	D.10.
	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО

	%
	 30
	 50
	70
	90
	100
	100
	100
	100
	 

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
	шт.
	0
	0
	0
	254
	600
	800
	125
	
	 

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО,в общем числе домов
	%
	0
	0
	0
	1,08
	4
	8
	15
	
	 


По мере внесения изменений в формы статистической отчетности и системы ведомственного учета в ходе реализации Программы возможны изменения в формировании и мониторинге целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с перечнем индикаторов приложения №1 к постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональной и муниципальной программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»
9.Социально-экономические последствия от выполнения 
мероприятий программы.

Выполнение программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения Октябрьского района Ростовской области путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращению теплоэнергоресурсов.  Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки услуг потребителям. Обеспечить более рациональное использование водных ресурсов. Улучшить экологическое и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов   на предприятия коммунального комплекса, значительно пополнить доходную часть бюджета района.

Снизить тариф для населения за оказываемые услуги по теплоснабжению на 10% к 2014 году, по водоснабжению и водоотведению на 5% к 2015 году.


Сократить количество вредных выбросов на 15 % к 2015 году, в связи с вводом высокотехнологичного оборудования.


На основании вышеизложенного можно сделать вывод: в результате выполнения всех мероприятий программы значительно повысится инвестиционная привлекательность Октябрьского района.

9.1.Ожидаемые социально-экономические и экологические результаты реализации Программы.
В экономической сфере:

· увеличение реальных доходов населения и прибыли организаций за счет снижения платежей за энергоресурсы;

· увеличение поступлений финансовых средств в  бюджет района за счет расширения налогооблагаемой базы;

· снижение объемов финансовых ресурсов, уходящих из регионального бюджета в оплату за ввозимые энергоресурсы, дотационных выплат из бюджета.

В производственной сфере:

· производство продукции на предприятиях района, имеющей улучшенные энергетические характеристики;

· осуществление метрологического контроля, надзора и статистического наблюдения за расходом энергоресурсов. 
В социальной сфере:

· повышение уровня жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой продукции, и как следствие, расширения потребительской корзины;

· осуществление адресной поддержки малообеспеченных групп населения;

· улучшение условий труда;

· создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения. 

· повышение эффективности использования энергии на предприятиях, в быту, в сельском хозяйстве и т.д.;

· создание и внедрение в производство новых, эффективных видов продукции;

· увеличение энергетического КПД действующих энергетических установок;

· снижение потерь энергоносителей в инженерных сетях;

· повышение теплозащиты зданий, конструкций, сооружений и сетей. 

· формирование энергосберегающего сознания и поведения населения;

· осуществление подготовки и переподготовки персонала, обучения населения, в том числе временно неработающих лиц. 

В экологической сфере:

· сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

· приведение качества воздуха, воды, почвы к экологическим стандартам;

В политической сфере:

· повышение энергетической безопасности района  (снижение зависимости от объемов, сроков и качества поступаю​щих в район энергетических ресурсов);

· повышение престижа Октябрьского района.

Приложение № 2
к программе 
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий   целевой программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в Октябрьском районе на период до 2015 года

* - определяется по результатам  проведения обязательных энергетических обследований. 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственные
	Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс.. рублей)
	Ожидаемые результаты, экономическая эффективность

	
	
	
	источник финансирования
	всего
	в том числе по годам
	

	
	
	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Подпрограмма «Энергосбережение  бюджетных учреждениях»

	Организационные мероприятия

	1.1.1.
	Формирование ведомственного учета для расчета целевых показателей
	Управление строительства,

 ремонта,ЖКХ
	Не требуется финансирование
	-
	+
	-
	-
	-
	-
	-
	Уточнение целевых показателей

	1.1.2.
	Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений области
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Не требуется финансирование
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	Упорядочение прове-дения обязательных энергетических обследований

	1.1.3.
	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений
	Отдел образования (63 зд.),культуры, (4 зд.)МУЗ ЦРБ (53 зд.),УСЗН(3 зд.)
	Местный

бюджет
	136
	-
	-
	136
	-
	-
	-
	Разработка энергети-ческих паспортов и мероприятий по энергосбережению

	1.1.4.
	Отчетность ежеквартальная перед соответствующими структурами Администрации Ростовской области о ходе реализации мероприятий по энергосбережению
	Управление строительства,

ремонта,ЖКХ
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация механизма управления Программой

	1.1.4
	Содействие заключению энергосервисных договоров, субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, привлеченным энергосервисных компаний области для реализации в области энергосервисных договоров
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ
	Местный

бюджет
	340
	-
	-
	70
	40
	40
	190
	Заключению энергосервисных договоров

	1.1.5
	Обучение профильных специалистов основам энергосбережения и реализации договоров на энергоаудиту и энергосервис
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ


	Местный

бюджет
	120
	0
	0
	120
	-
	-
	-
	Повышение квалификации в сфере энерго-ресурсосбережения

	1.1.6
	Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.7
	Создание системы мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.8
	Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ


	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.9
	Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисных договорам
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ


	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.10
	Информационная поддержка энергосбережения
	отдел инвестиций
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения

	Технические мероприятия

	1.2.1
	Дооснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, а с 2011 и по-2015 г. – инвентаризация, замена и ремонт приборов учета энергоресурсов
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ
	Местный

бюджет
	300
	0
	0
	70
	70
	70
	90
	Уменьшение потребления энергоресурсов и воды на 10 – 15%

	1.2.2
	Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2011 – 2012 гг. замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 30 % светодиодные, установка датчиков освещенности и движения; 2013 – 2015 гг. – поэтапная замена люминесцен-тных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН,

контроль управления строительства,ремонта,ЖКХ
	Местный

бюджет
	653,9
	3,9
	0
	250
	150
	125
	125
	Уменьшение потребления электроэнергии на освещение
на 60 – 80%

	1.2.3
	Установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления

	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5 %*

	1.2.4
	Установка автоматических компенсаторов реактивной мощности
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	-
	-
	Уменьшение потребления электроэнергии
на 20 %*

	1.2.5
	Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	Уменьшение потребления воды на 20 – 30 %*

	1.2.6
	Установка автоматических проветривателей на окнах и в стенах
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5 %*

	1.2.7
	Установка  ИК излучателей в помещениях с высокими потолками
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН


	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	-
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 % *

	1.2.8
	Применение реверсивных тепловых насосов для отопления или кондиционирования с использованием грунта подвальных помещений в качестве теплового аккумулятора

	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 60 – 80 %*

	1.2.9
	Дополнительное отопление с использованием утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды тепловыми насосами
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 60 – 80 %*

	1.2.10
	Дополнительное отопление и горячее водоснабжение с использованием солнечных коллекторов.
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 50 – 60 %*

	1.2.11
	Внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей и оптимизация систем электродвигателей
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 20 – 25 %*

	1.2.12
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений: замена окон, дверей, установка доводчиков
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Областной бюджет
Местный бюджет
	2613,4
	53,4
	0
	1060
	500
	500
	500
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 20 – 25 %*

	1.2.13
	Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления электроэнергии
на 3 – 5 %*

	1.2.14
	Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на
20 – 30% *

	1.2.15
	Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях

	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 5 – 10 %*


	1.2.16
	Восстановление или внедрение циркуляционных систем в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	*
	-
	-
	-
	-
	-
	*
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5%, воды –
на 5 – 10 %*

	1.2.17
	Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	-
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5 % *

	1.2.18
	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	Уменьшение потребления энергоресурсов на
20 – 25 %*

	1.2.19
	Приобретение и замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	3982,6
	146
	1836,6
	500
	500
	500
	500
	Уменьшение потребления топлива на 15 – 20 %*



	1.2.20
	Ремонт котельных (установка новых котлов ,энергосберегающих) и установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	1593,5
	293,5
	100
	300
	200
	500
	200
	Уменьшение потребления тепловой энергии на 5 – 8 %*

	1.2.21
	Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	*
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления энергоресурсов
на 30 – 50 % *

	1.2.22
	Внедрение автоматизированных систем учета потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях 

	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	*
	*
	*
	-
	Уменьшение потребления энергоресурсов на 5- 10% *

	1.2.23
	Дополнительное отопление с использованием теплового насоса


	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	1000,0
	1000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	Распространения опыта внедрения энергосберегающих мероприятий

	1.2.24
	Разработка и внедрение пилотных проектов с применением высокоэнергосберегающих технологий и использованием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
	Отдел образования,культуры,МУЗ ЦРБ,УСЗН
	Местный

бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распространения опыта внедрения энергосберегающих мероприятий

	
	Итого по подпрограмме
	Бюджетные средства
	10739,4
	1496,8
	1936,6
	2506
	1460
	1735
	1605
	

	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2.
	Подпрограмма «Энергосбережение в коммунальном хозяйстве района»

	Организационные мероприятия

	2.1.1
	Разработка комплекса мер, направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию согласно ФЗ «О теплоснабжении»
	Предприятия ЖКК района
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 %

от общего годового потребления

	2.1.2
	Проведение обязательного энергетического обследования теплоснабжающих организаций 
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	150,0
	-
	100,0
	50,0
	-
	-
	-
	2 %

от общего потребления

	2.1.3
	Выполнить проекты оптимизации систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	500,0
	-
	-
	200,0
	300,0
	-
	-
	10 %

от общего потребления

	2.1.4
	Разработать проекты ликвидации нерентабельных и встроенных котельных (МУП)

	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	600,0
	-
	-
	600,0
	-
	-
	-
	5 %

от общего потребления

	2.1.5
	Произвести модернизацию оборудования на котельных с учетом оптимизации их тепловой мощности
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	-
	-
	-
	-
	10 %

от общего потребления

	2.1.6
	Внедрение на насосном и вентиляционном оборудовании в системах тепло-, водоснабжения частотно-регулируемый приво
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	-
	-
	-
	-
	2 %

от общего потребления

	2.1.7
	Разработка проектов использования на котельных тепловых насосов для утилизации ВЭР с продувками котлов
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	-
	-
	-
	-
	3 %

от общего потребления

	2.1.8
	Выполнить проекты реконструкции котельных с учетом внедрения приборов учета, и систем автоматизации
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	2 %

от общего потребления

	2.1.9
	Диспетчеризация систем теплоснабжения
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	84,0
	-
	34,0
	50,0
	-
	-
	-
	6 %

от общего потребления

	2.1.10
	Выполнить теплогидравлические расчеты и наладку тепловых сетей
	Теплоснабжающие организации
	Средства собственников
	88,0
	-
	16,0
	16,0
	16,0
	40,0
	-
	5 %

от общего потребления

	2.1.11
	Выполнить реконструкцию и замену тепловых сетей используя бесканальную прокладку трубопроводов предварительно изолированных ППУ с ОДК
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	15 %

от общего потребления

	2.1.12
	Произвести диагностику состояния внутренней поверхности оборудования и систем водоснабжения с определением остаточного ресурса трубопроводов
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	17,0
	-
	5,0
	4,0
	4,0
	4,0
	-
	1,5 %

от общего потребления

	2.1.13
	Разработать проекты оптимизации систем водоснабжения  поселений
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	200,0
	-
	*
	200,0
	-
	-
	-
	15 %

от общего потребления

	2.1.14
	Выполнить расчет потребности воды для нужд коммунально-бытовых потребителей
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	32,0
	-
	32,0
	-
	-
	-
	-
	10 %

от общего потребления

	2.1.15
	Реконструкция и модернизация оборудования на ВНС


	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	12 %

от общего потребления

	2.1.16
	Проведение обязательного энергетического обследования организаций водоснабжения и водоотведения
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	6 %

от общего потребления

	2.1.17
	Выполнение гидравлических расчетов и наладки систем по фактическому состоянию оборудования и трубопроводов
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	*
	-
	*
	*
	-
	-
	-
	12 %
от общего потребления

	2.1.18
	Установка частотно-регулируемых приводов на электроприводах повысительных насосных станций и станций подкачки
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	336,0
	-
	16,0
	40,0
	40,0
	40,0
	200,0
	2 %

от общего потребления

	2.1.19
	Санация канализационных и водопроводных линий
	Ресурсоснабжающие организации
	Средства собственников
	20,0
	-
	8,0
	4,0
	4,0
	4,0
	-
	1 %

от общего потребления

	2.1.20
	Пилотные проекты, направленные на повышение энергоэффективности в жилищном фонде
	Управление 

строительство,

ремонта,ЖКХ
	Областной бюджет,

Местный бюджет

(средства по факту)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Распространения опыта внедрения энергосберегающих мероприятий

	
	Итого по подпрограмме
	Бюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Внебюджетные средства
	2027
	0
	211
	1164
	364
	88
	200
	

	3.
	Подпрограмма «Энергосбережение в жилищном фонде района»

	3.1.
	Организационные мероприятия

	3.1.1
	Создание и ведение системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 
	Служба Заказчика

Управляющие

 компании
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Разработка механизма координации работы поселений по реализации муниципальных подпрограмм энергосбережения и повышения энергоэффек-тивности в жилищном фонде

	Служба Заказчика

Управляющие

 компании
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3
	Разработка системы стимулирования муниципальных образований, добивающихся высоких показателей энергетической эффективности в жилищном фонде 
	Служба Заказчика

Управляющие

 компании
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.4
	Дооснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Всего:

в том числе:

природный газ

горячая вода

холодная вода

электроэнергия 
	Собственники жилых помещений и управляющие компании
	Внебюджетные
источники
	5831

2207,2

889,6

1160,4

574
	-
	*
	1207,7
551.8
222.4
290,1
143,5
	1207,7
551.8
222.4
290,1
143,5
	-
	2415,5

1103,6

444,8

580,2

287,0
	Уменьшение потребления энергоресурсов и воды на 10 – 15 %

	3.1.5
	Освещение в СМИ деятельно​сти ТСЖ, управляющих компаний и других организаций, имеющих положительный опыт работы в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищной сфере
	Служба Заказчика


	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3.1.8
	Организация и проведение выставок, конференций, форумов, «круглых столов» и других аналогичных меро-приятий с участием предста-вителей ТСЖ, управляющих компаний, энергоснабжающих организаций и энергосервисных компаний с целью обмена положительным опытом работы в области энергосбережения в жилищной сфере
	Управление

 строительства,

ремонта, ЖКХ
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3.1.9
	Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности
	Управление

 строительства,

ремонта, ЖКХ и управляющие 

компании
	Не требуется финансирование
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-

	3.2.
	Технические мероприятия

	3.2.1
	Утепление фасадов, кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования, перекрытие подвалов в много-квартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту 
	Собственники жилых помещений и управляющие компании
	Областной бюджет

Внебюджетные источники
	2763,3

расчетам способомп
	0
	0
	562,6
	578,0
	600,0
	985,7
	снижение расходов на тепловую энергию на 28 %

	3.2.2
	Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов
	Собственники жилых помещений и управляющие компании
	Областной бюджет

Внебюджетные источники
	7090,5
	0
	0
	1500,0
	1500,0
	1500,0
	2590,5
	снижение расходов на тепловую энергию на 28 %

	3.2.3
	Внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии многоквартирными домами в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов или узлов управления и пофасадного регулирования 
	собственники жилых помещений и управляющие компании
	внебюджетные источники
	19462,4
	-
	-
	2432,8
	2432,8
	2432,8
	2164
	снижение расходов на тепловую энергию на 30 %

	3.2.4
	Восстановление/ внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения, проведение гидравлической регулировки, автоматической/ ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в многоквартирных домах не подлежащих капитальному ремонту
	собственники жилых помещений и управляющие компании
	внебюджетные источники
	900
	-
	-
	225
	225
	225
	225
	снижение расходов на электроэнергию на 15 %

	3.2.5
	Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту
	собственники жилых помещений и управляющие компании
	внебюджетные источники
	4425,0
	-
	-
	553
	553
	553
	2766
	снижение потребляемой электроэнергии оборудованием на
50 %

	
	Итого по подпрограмме
	Бюджетные средства (обл.бюд.)
	9816,3
	0
	0
	2062,6
	2078,0
	2100
	3575,7
	

	
	
	Внебюджетные средства
	19648,3
	0
	0
	4418,5
	4418,5
	3210,8
	7600,5
	
























































































































































































































































PAGE  
12

