Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы
Октябрьского района «Электронный муниципалитет»
на 2026 год по итогам 1 полугодия 2026 года
Муниципальная программа Октябрьского района «Электронный муниципалитет» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением от 14.11.2018 № 1577 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет» (далее – Муниципальная программа). 
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено    39966,80 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 39966,80 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило           14968,4 тыс. рублей. Процент освоения составляет 37,5 процентов.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
- комплекс процессных мероприятий – «Развитие цифровых технологий»;
- комплекс процессных мероприятий – «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано на конец года, риски недостижения отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 608,1тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 608,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 245,94тыс. рублей. Процент освоения составляет 40,4 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» в 2025 году предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов), которые запланировано провести в течение года. Риски невыполнения отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» оценивается на основании 20 контрольных точек.
Достижение  контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 39358,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 39358,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 14722,5 тыс. рублей или 37,4 процентов.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2025 году предусмотрена реализация    2 мероприятий (результатов). Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» оценивается на основании 15 контрольных точек.

Достижение  контрольных точек запланировано до конца 2025 года.
