ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Ликвидация объектов накопленного вреда на территории Октябрьского района»

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2025 ГОДА

1.Сведения о достижении показателей муниципального проекта

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного период | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  | Количество обустроенных (созданных) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | МУ | Единица | - | - |  |  | 207 | Информационная система отсутствует | 207 | выполнено |

|  | отсутствие отклонений |  |  | наличие отклонений |  |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Количество объектов мероприятия (результата) |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | прогноз |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1 | Улучшена экологическая обстановка на территории Ростовской области путем обустройства (создания) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретения контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Единица | Х | Х | 207 | 207 | 1 | - | 01.02.2025 | Х | 31.12.2026 | Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района | Х |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Включена в план-график закупок Администрации Октябрьского района закупка контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | - | - | - | - | - | - | - | Х | 01.07.2025 | - | Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района | план-график на 2025 год | выполнено, закупка включена в план-график |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на закупку контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | - | - | - | - | - | - | - | Х | 08.08.2025 | - | Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района | муниципальный контракт | выполнено, заключен муниципальный контракт |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | - | - | - | - | - | - | - | Х | 20.08.2025 | - | Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района | акт о приемке поставленного товара | выполнено, произведена приемка поставленных контейнеров |
| 1.1.4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | - | - | - | - | - | - | - | Х | 31.12.2026 | - | Палько Андрей Владимирович – заместитель главы Администрации Октябрьского района | платежное поручение |  |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мероприятие (результат) «Обустроены (созданы) места (площадки) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретены контейнеры и/или бункеры для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов», в том числе | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,6 | 100,0 |  |
| Бюджет муниципального района (всего), из них: | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,6 | 100,0 |  |
| Бюджета Октябрьского района | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,7 | 245,6 | 100,0 |  |
| Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |