Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе»

за 12 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | МП | возрастающий | единиц | 100 | 120 | 120 |  | 100 | отсутствует | 100 | Показатель имеет годовое значение |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий на 31.12.2025

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Обеспечено участие в мероприятиях в рамках дней защиты от экологической опасности» | - | - | - | - | - | - | - | 05.06.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  | Во всех образовательных организациях Октябрьского района проводилась активная работа по экологическому образованию и просвещению |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2. «Обеспечено получение инвентаря для участия Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» | - | - | - | - | - | - | - | 31.10.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  | Письмо Минприроды РО о получении инвентаря | Получен инвентарь для участия Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. ### «Проведена Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» | - | - | - | - | - | - | - | 30.10.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  |  | Акция прошла в 12 поселениях района, в ней принимали участие учащиеся школ, волонтеры, специалисты Администрации поселений от бытового мусора было очищено 50,0 км. береговой линии рек района |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4. «Размещены информационные материалы экологической направленности на официальном сайте администрации района и в средствах массовой информации » | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района (Мартюк Наталья Валериевна, заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности) |  | Размещено на официальном сайте Администрации Октябрьского района |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий на 01.10.2025

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ### Мероприятие (результат) ### «Проведены мероприятия по экологическому просвещению, образованию и повышению экологической культуры населения» | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ### Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Областного бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 |  |  |  |
| Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество построенных, реконструированных и восстановленных водоотливных комплексов шахтных вод | МП | возрастающий | единиц | 1 | 1 | 1 |  | 1 | отсутствует | 1 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий на 01.10.2025

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено снижение негативного воздействия подземных шахтных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им.С.М. Кирова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Поданы заявки на финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | - | - | - | - | - | - | - | 05.06.2025 |  | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») | заявка на финансирование |  |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2.Проведена проверка на согласование финансирования расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») | отчет о финансировании |  |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3. Обеспечено финансирование расходов на обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | - | - | - | - | - | - | - | 30.10.2025 |  | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») |  |  |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4.Выполнен комплекс работ по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод шахты им. С.М. Кирова | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | муниципальное бюджетное учреждение «Эксплуатация и благоустройство» Администрации Октябрьского района (Петрищев Николай Александрович, директор МБУ «Эксплуатация и благоустройство») |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий на 31.12.2025

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие водохозяйственного комплекса в Октябрьском районе», в том числе: | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 100,00 | - |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 100,00 | - |
| Бюджет Октябрьского района | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 100,00 | - |
| ### Мероприятие (результат) «Обеспечено обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод шахты им.С.М. Кирова» | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 100,00 | - |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 100,00 | - |
| Бюджет Октябрьского района | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 41704,80 | 100,00 | - |

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению

с отходами на территории Октябрьского района»

за 9 месяцев 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение экологической культуры населения, информирование о состоянии окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество рекультивированных загрязненных земельных участков (полигон ТКО) | МП | возрастающий | единиц | 1 | 0 | 0 | - | 1 | отсутствует | 1 | Заключен муниципальный контракт на рекультивацию земельного участка (полигон ТКО) |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий на 31.01.2025

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено улучшение экологической обстановки на территории Октябрьского района путем ликвидации свалок и рекультивации территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Разработана проектно-сметная документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») |  | Заключен муниципальный контракт от 03.12.2025 № 197 на выполнение работ по подготовке проектной документации и инженерных изысканий по объекту: «Рекультивация земельного участка с кадастровым номером 61:28:0600015:746, расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, Коммунарское сельское поселение» на сумму 31000,00 тыс.руб. |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Включены в план-график на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | план-график закупок |  |
| 1.1.2 | ### Контрольная точка 1.1.2 Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | муниципальный контракт |  |
| 1.1.3 | ### Контрольная точка 1.1.3 Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации» | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | акт приемки выполненных работ |  |
| 1.1.4 | ### Контрольная точка 1.1.4Произведена оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации. | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | платежное поручение |  |
| 1.2. | ### Мероприятие (результат) «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов», | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») |  | за счет «окрашенных платежей» ликвидировано 168 шт. свалочных очагов на сумму 2380,30 тыс.руб. |
| 1.2.1. | ### Контрольная точка 1.2.1 Включены в план-график закупок на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | - | - | - | - | - | - | - | 01.06.2025 |  | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | план-график закупок |  |
| 1.3.2 | ### Контрольная точка 1. 2.2. Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» | - | - | - | - | - | - | - | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | муниципальный контракт |  |
| 1.4.3 | ### Контрольная точка 1.2.3 Произведена приемка оказанных услуг по мероприятию «Обеспечено выполнение мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов», | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | акт приемки выполненных работ |  |
| 1.5.4 | ### Контрольная точка 1.1.4Произведена оплата по муниципальному контракту на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации. | - | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 |  | 31.12.2025 | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского район (Сватеев Александр Михайлович – начальник МКУ «ДС и ЖКХ») | платежное поручение |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации комплекса процессных мероприятий на 01.12.2025

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района», в том числе: | 9175,5 | 9175,5 | 9175,5 | 9175,5 | 2645,30 | 28,83 | - |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 9175,5 | 9175,5 | 9175,5 | 9175,5 | 2645,30 | 28,83 | - |
| Бюджет Октябрьского района | 9175,5 | 9175,5 | 9175,5 | 9175,5 | 2645,30 | 28,83 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение услуги по мероприятию Разработка проектно-сметной документация в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов», в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Приобретение услуги по выполнению мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» в том числе: | 8910,5 | 8910,5 | 8910,5 | 8910,5 | 2380,30 | 26,71 | за счет «окрашенных платежей» ликвидировано 168 свалочный очагов на сумму 2380,30 тыс.руб. Остальные выявленные несанкционированные свалочные очаги, были ликвидированы собственниками земельных участков. |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 8910,5 | 8910,5 | 8910,5 | 8910,5 | 2380,30 | 26,71 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 8910,5 | 8910,5 | 8910,5 | 8910,5 | 2380,30 | 26,71 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечено приобретение услуг и работ по мероприятию разработка проектных и изыскательских работ по объекту: Рекультивация нарушенных земель. | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 100 |  |
| Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 100 |  |
| Бюджет Октябрьского района | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 265,0 | 100 |  |