	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица № 1
	Таблица № 1


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды

 на территории муниципального образования «Октябрьский район»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Цель муниципальной программы Цель муниципальной  программы: «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Октябрьского района».

	1.1.
	 
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов городской среды
	МП


	процент
	 26
	26,1 
	- 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 18.05.2023 N 97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	26
	отсутствует
	26
	 

	2.1
	 
	Количество благоустроенных общественных территорий
	МП
	процент
	7
	6 
	- 
	Постановление Администрации Октябрьского района от 02.11.2018 N 1520 "Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района "Социальная поддержка граждан"
	7
	отсутствует
	7
	 


	2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»
	56929,3
	56099,5
	56099,5
	56099,5
	10752,3
	19,2
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	56099,5
	56099,5
	56099,5
	56099,5
	10752,3
	19,2
	

	   Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	   Областного бюджета
	53423,4
	53423,4
	53423,4
	53423,4
	9575,8
	17,9
	 

	   Бюджета Октябрьского района
	2676,1
	2676,1
	2676,1
	2676,1
	771,0
	28,8
	 

	   бюджеты муниципальных образований 
	829,8
	0,0
	0,0
	0,0
	405,5
	50,0
	 

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды»
	35931,5
	35912,7
	35912,7
	35912,7
	10346,8
	28,8
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	35912,7
	35912,7
	35912,7
	35912,7
	10346,8
	28,8
	 

	   Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	   Областного бюджета
	33236,6
	33236,6
	33236,6
	33236,6
	9575,8
	28,8
	 

	   Бюджета Октябрьского района
	2676,1
	2676,1
	2676,1
	2676,1
	771,0
	28,8
	 

	   бюджеты муниципальных образований 
	18,8
	0,0
	0,0
	0,0
	5,4
	28,8
	 

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Иной муниципальный проект «Благоустройство территорий»
	20997,8
	20186,8
	20186,8
	20186,8
	4410,7
	0,0
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	20997,8
	20186,8
	20186,8
	20186,8
	4410,7
	2,1
	

	Областного бюджета
	20186,8
	20186,8
	20186,8
	20186,8
	4410,7
	2,1
	 

	   бюджеты муниципальных образований 
	811,0
	0,0
	0,0
	0,0
	405,5
	50,0
	 

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 


