	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Таблица № 1
	Таблица № 1


ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной системы Октябрьского района»
за 9 месяцев 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы
	№
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Октябрьского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий».

	1.1.
	 
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	МП


	км
	475,6
	533,06 
	- 
	постановление Администрации  Октябрьского  района от 14.11.2018  №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»
	475,6
	отсутствует
	533,06
	 

	1.2
	 
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения     
	МП
	процентов
	38,0
	27,6
	- 
	«Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	38,0
	отсутствует
	29,5
	 

	1.3
	 
	Количество километров построенных (реконструированных), капитально отремонтированных дорог
	МП
	км
	10,3
	9,96 
	- 
	постановление Администрации  Октябрьского  района от 14.11.2018  №1569 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие транспортной системы Октябрьского района»
	10,3
	отсутствует
	10,3
	 

	1.4
	 
	Увеличение численности перевозки пассажиров
	МП
	тыс.чел.
	1680
	1670,3 
	- 
	«Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	1680,0
	отсутствует
	1680,0
	 

	1.5
	 
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	МП
	человек
	6
	1
	- 
	«Решение Собрания депутатов Октябрьского района от 18.05.2023 №97 «Об утверждении скорректированной «Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года»
	6
	отсутствует
	6
	 


2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование мероприятия (результата)/ источник
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	203299,4
	203299,4
	203299,4
	203299,4
	154580,9
	76,0
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	203299,4
	203299,4
	203299,4
	203299,4
	154580,9
	76,0
	

	Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджета Ростовской области
	80987,5
	80987,5
	80987,5
	80987,5
	77545,3
	95,7
	 

	Бюджет Октябрьского района
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	75778,0
	62,4
	 

	Бюджет муниципальных образований Октябрьского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	 Муниципальный проект   «Местная дорожная сеть» 
	81806,1
	81806,1
	81806,1
	81806,1
	78328,6
	0,1
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего) из них:
	81806,1
	81806,1
	81806,1
	81806,1
	78328,6
	95,7
	 

	Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджета Ростовской области
	80987,5
	80987,5
	80987,5
	80987,5
	77545,3
	95,7
	 

	Бюджет Октябрьского района
	818,6
	818,6
	818,6
	818,6
	783,3
	95,7
	 

	Бюджет муниципальных образований Октябрьского района


	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), из них:


	121493,3
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	75778,0
	62,3
	 

	Бюджет Октябрьского района (всего), из них:
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	43432,6
	39,3
	 

	Федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджета Ростовской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	Бюджет Октябрьского района
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	121493,3
	43432,6
	39,3
	 


