Единый аналитический план
реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Электронный муниципалитет»» на 2025 год (в редакции от 11.06.2025)
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель 
(должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	местный бюджет
	Внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий»
	01.01.2025
	31.12.2025
	заместитель главы Администрации Октябрьского района 
	642,3
	Х
	Х
	642,3
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1Оплачена техническая поддержка информационной системы (07. Образование) в сфере дошкольного образования
	Х
	Х
	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	567,1
	Х
	Х
	567,1
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка. 

заключен договор на техническую поддержку информационной системы (07. Образование)
	Х
	1 квартал 2025 года
	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2
	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	Х
	2025 год ежемесячно


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	Х
	2025 год ежемесячно


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	Х
	2025 год ежемесячно


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) Оплачена техническая поддержки АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа»
	Х
	Х
	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	75,2
	Х
	Х
	75,2
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка  заключен договор на техническую поддержку АИС «Электронное дополнительное образование» и «Электронная школа»
	Х
	1 квартал 2025 года


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	Х
	2025 год ежемесячно


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка

"Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	Х
	2025 год ежемесячно


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"
	Х
	2025 год ежемесячно


	Отдел образования Администрации Октябрьского района Тараско Анна Александровна, начальник отдела образования.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Мероприятие (результат)

"Доля рабочих мест органов местного самоуправления, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления"
	Х
	Х
	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	"Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	"Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5.
	"Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, включённых в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1
	Мероприятие (результат)  "Использование отечественного программного обеспечения на компьютерной технике органов местного самоуправления"
	Х
	Х
	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков Алексей Леонидович, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.5.
	Контрольная точка "Мониторинг рабочих мест органов местного самоуправления, использующих отечественное программное обеспечение на компьютерной технике органов местного самоуправления"
	Х
	2025 год ежеквартально


	Отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района, заместитель начальника управления инновационного развития -  начальник отдела цифрового развития.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
	01.01.2025
	31.12.2025
	заместитель главы Администрации Октябрьского района
	39406,4
	-
	184,9
	39221,5
	-

	2.1
	Мероприятие (результат)  "Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "
	Х
	Х
	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	39206,20
	-
	-
	39206,20
	-

	2.1.1
	Контрольная точка Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "
	Х
	2025 год ежеквартально


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2
	Контрольная точка Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "
	Х
	2025 год ежеквартально


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3
	Контрольная точка  Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "
	Х
	2025 год ежеквартально


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4
	Контрольная точка  Обеспечено финансирование деятельности Муниципального автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг "
	Х
	2025 год ежеквартально


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Мероприятие (результат) 2 "Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг
	Х
	Х
	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	153,20
	-
	141,5
	11,70
	-

	2.2.1
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии"
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии"
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии"
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии"
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Мероприятие (результат) "Организовано предоставление областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Ростовской области
	Х
	Х
	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	47,0
	-
	-
	47,0
	-

	2.3.1
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.2
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.3
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.4
	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии
	Х
	17 февраля 2025 г.


	Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  ,  Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	40048,70
	-
	184,9
	39863,8
	-


