Единый аналитический план реализации муниципальной программы 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района» 
на 2025 год 
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Октябрьского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации 
	Ответственный исполнитель (должность, ФИО)
	Объем расходов, (тыс. рублей) 

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Бюджет муниципальных образований
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	

	1. Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего отведения горных работ, снос аварийного фонда»
	

	
	Муниципальный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего отведения горных работ, снос аварийного фонда»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	26259,2
	3144,3
	21237,9
	0.0
	1877,0
	

	 1.
	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или  реконструкции» ,
	Х
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	22393,0
	0.0
	20567,8
	0,0
	1825,2
	

	1.1
	Мероприятие (результат) 

. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»2025 году реализации
	Х
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.1
	Контрольная точка

 «Заключены соглашения с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, с администрациями городского и сельских поселений Октябрьского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
	Х
	15.02.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.2
	Контрольная точка

«Проведена оценка жилых помещений для определения выкупной стоимости»
	Х
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.3
	Контрольная точка

«Предоставлена выкупная стоимость за жилое помещение»
	Х
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.4
	Контрольная точка

«Определена начально максимальная цена контракта на приобретение жилого помещения»  
	Х
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.5
	Размещены закупочные процедуры на приобретение жилых помещений
	Х
	15.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.6
	Контрольная точка

«Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений»
	Х
	20.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.7
	Контрольная точка

«Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых»
	Х
	25.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.8
	Контрольная точка

«Сформирован перечень домов, подлежащих переселению».
	Х
	30.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.
	Мероприятие (результат)

«Снесен  расселенный аварийный фонд»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором
	690,1
	0,0
	638,3
	0.0
	51,8
	

	2.1
	Мероприятие (результат)

 «Снесены  расселенные аварийные дома» в 2025 году реализации
	Х
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.1
	Контрольная точка 

« Заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области «
	Х
	15.02 2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.2
	Контрольная точка

« Проведены торги по определению подрядной организации»
	Х
	15.03.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором

Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.3
	Контрольная точка 

«Заключены муниципальные контракты на снос аварийных домов»
	Х
	01.04.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.4
	Контрольная точка

«Выполнены работы по сносу аварийных домов»
	Х
	01.11.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района

	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.5
	Контрольная точка 

«Произведена оплата за выполненные работы по сносу аварийных домов»
	Х
	01.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
Администрации городского и сельских поселений Октябрьского района
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3
	Мероприятие (результат)

 «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	3176,1
	3144,3
	31,8
	0,0
	0,0
	

	3.1
	Мероприятие (результат)

 «Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности» в 2025 году реализации
	Х
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.1.1
	Контрольная точка 

«Заключены соглашения с Министерством строительства и архитектуры Ростовской области о предоставлении субсидии»
	Х
	31.01.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.1.2
	Контрольная точка

 «Определена начальная максимальная цена контракта на приобретение жилых помещений»
	Х
	01.03.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.1.3
	Контрольная точка

 «Проведено размещение закупочных процедур на приобретение жилых помещений» 
	Х
	01.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.1.4
	Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений
	Х
	10.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.1.5
	Предоставлены гражданам жилые помещения взамен изымаемых аварийных жилых помещений
	Х
	25.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)


	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»


	.
	Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	77758,0
	1073.2
	76517,4 
	167,4
	0,0
	

	1.
	Мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей»
	Х
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	2231,1
	1073.2
	990,5
	167,4
	0,0
	

	1.1.
	Мероприятие (результат) Обеспечены жильем молодые семьи в 2025 году реализации
	Х
	31.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.1
	Контрольная точка.

Заключение соглашений о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области 
	Х
	01.02.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.2
	Контрольная точка.

 Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства органам местного самоуправления для вручения молодым семьям.
	Х
	01.06.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.3
	Контрольная точка.

 Перечисление средств субсидий на временный счет Администрации Октябрьского района
	Х
	30.09.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.1.4
	Контрольная точка.

 Перечисление средств субсидий молодой семье – получателю социальной выплаты
	Х
	30.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района (Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2
	Мероприятие 

«Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	01.01.

2025
	30.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	75526,9
	0,0
	75526,9
	0,0
	0,0
	

	2.1
	Мероприятие (результат)  

«Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации
	Х
	30.12.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),

Отдел образования Администрации Октябрьского района

(Тараско Анна Александровна-начальник отдела),

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района

(Клепиковская Юлия Сергеевна -председатель комитета)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.1
	Контрольная точка.

«Заключение соглашений о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»
	Х
	15.02.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),


	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.2
	Контрольная точка.

« Приобретение жилых помещений за счет средств областного бюджета»
	Х
	15.06.2025
	Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором),


	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.3
	Контрольная точка.

« Включение в перечень специализированных жилых помещений Октябрьского  района»
	Х
	30.10.2025
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района

(Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	2.1.4
	Контрольная точка.

 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированного жилого помещения»
	Х
	30.12.2025
	Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района 

(Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета)
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	3.
	Итого по муниципальной  программе
	X
	X
	X
	104017,2
	4217,5
	97755,3
	167,4
	1877,0
	

	
	
	X
	X
	Ответственный исполнитель муниципальной программы-
Сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района

(Шаповалова Светлана Николаевна-заведующий сектором)
	80934,1
	4217,5
	76549,2
	167,4
	0,0
	

	
	
	X
	X
	Участник -
Отдел образования Администрации Октябрьского района

(Тараско Анна Александровна-начальник отдела),


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	X
	X
	Участник-

Комитет по управлению имуществом Администрации Октябрьского района 

(Клепиковская Юлия Сергеевна-председатель комитета)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	X
	X
	Участник-

Администрация Каменоломненского городского поселения (Симисенко Максим Сергеевич-Глава Администрации)
	2314,6
	0,0
	2114,6
	0,0
	200,0
	

	
	
	X
	X
	Участник-

Администрация Коммунарского сельского поселения (Безрукавая Ольга Викторовна-Глава Администрации)
	20768,5
	0,0
	19091,5 
	0.0
	1677,0
	


